市城管委

2020年度城管执法提能项目自评的报告

根据《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）的要求，我单位对2020年度城管执法提能预算项目开展自评工作。现将自评工作有关情况报告如下：

一、基本情况

按照住建部《城市管理执法行为规范》、《湖北省城市管理执法行为规范细则》和《住房城乡建设部关于印发全国城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”三年行动方案的通知》等文件精神，市城管委积极推进执法重心下移、力量下沉，夯实基层执法基础，加强城管执法提能，着力提升执法办案能力和水平，执法队伍规范化建设，提升执法队伍形象。2020年度城管执法提能经费377万元，因疫情减压实际拨付352万元，全年实际执行344.16万元。

二、自评情况

我委组织专班对2020年度城管执法提能预算项目进行自评，客观认定项目可行性，基本情况如下：

1.认真贯彻落实《全国城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”三年行动方案》等文件精神和我市创卫、创文复审等工作要求，扎实开展美丽街区创建、夜景亮化、广告宣传、城市市域治理、规范执法服装、残疾人保障等工作，进一步加强我市城市管理队伍建设，树立城市管理良好形象。

2.贯彻落实《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》和司法部、住房城乡建设部《关于开展律师参与城市管理执法工作的意见》等文件精神，充分发挥律师在促进依法行政、化解矛盾纠纷中的职能作用，创新城市管理执法方式、促进城市管理执法工作法治化建设。

3.重点聚焦老旧小区、农贸市场、车站码头、学校、医院、商场周边等城市管理问题易发区域，采取“平专结合”的方式，由点到面展开，由局部到全面铺开，实现城市管理全覆盖、无遗漏，着力提升城市管理水平，全力改善城市环境。

三、可能存在问题和解决要求

一是可能会有项目支付进度缓慢，致使项目经费不能如期使用；二是记账凭证可能会出现未及时按月记账，有延迟记账现象。在下一步工作中，我委将按财政部门有关动态监管管理的要求，落实财务相关制度，做好2020年度城管执法提能预算支出等工作，充分发挥部门预算资金的整体效益。

市城管委

2020年度第三方考核项目自评的报告

根据《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）的要求，我单位对2020年度第三方考核项目开展自评工作。现将自评工作有关情况报告如下：

一、基本情况

根据《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》、《湖北省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》、《鄂州市数字化城市管理暂行办法》、《鄂州市数字化城管系统二期建设方案》、《湖北省住房和城乡建设厅关于印发<2021年全省城市管理工作检查考评方案>的通知》等文件精神以及相关要求，按照鄂州市城管委要求，提供鄂州市市域内城市综合管理成效、垃圾分类、环境治理、所有事部件上报等方面工作第三方数据采集服务。2020年度城市综合管理第三方服务项目经费132万元，全年实际执行132万元。

二、自评情况

我委组织专班对2020年度城市综合管理第三方服务项目进行自评，客观认定项目可行性，基本情况如下：

通过开展城市管理第三方信息采集和综合暗访考核，及时发现城市管理中存在的问题，坚持以问题为导向，增强做好城市管理工作的责任感，从暴露的问题中看清城市管理工作的问题和短板，促使责任单位正视管辖范围和区域内的城市管理工作，进一步明确责任分工、完善运行机制、狠抓工作落实。坚持目标导向，提高城市管理工作水平。把综合考评作为推进城市管理工作的有力抓手，促进城市环境持续改善及城市品质持续提升。

一是确保乡镇争先进位。开展月度综合考核，能够形成持之有效的整改及监督。通过对市容环境卫生等方面日常和常规考核，确保全市城市管理水平稳步提升，在乡镇城市管理工作考评中争先进位。

二是持续解决突出问题。紧盯城市管理工作中的薄弱环节，从考评工作中暴露出的突出问题抓起，从群众最关注的地方抓起。要坚持治“脏”。整体标准上，要对照“平、亮、绿、美、净、齐”精准发力，在更高层次上进一步优化城乡环境、提升城市功能品质。

三是坚持注重常态长效。通过开展城市管理日常考核，对暴露及发现的问题，依托数字化城管和网格化管理，充分发挥街道、村居的作用，做到管理横向到边、纵向到底，城乡联动、无缝对接，做到问题第一时间发现、第一时间处置、第一时间解决。实施城市管理精细化，建立长效机制，以更高的标准、更严的要求、更实的举措，全力以赴把城市管理工作常态长效抓实抓好。

三、可能存在问题和解决要求

一是可能会有项目支付进度缓慢，致使项目经费不能如期使用；二是记账凭证可能会出现未及时按月记账，有延迟记账现象。在下一步工作中，我委将按财政部门有关动态监管管理的要求，落实财务相关制度，做好2020年度城管执法提能预算支出等工作，充分发挥部门预算资金的整体效益。

市城管委

2020年度控违经费项目自评的报告

根据《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）的要求，我单位对2020年度控违经费项目开展自评工作。现将自评工作有关情况报告如下：

一、基本情况

为贯彻和落实住建部、省住建厅及市委、市政府指示精神，有效贯彻执行国家关于生态环境保护、各地保护等决策部署，落实属地管理责任，推行控违查违责任制，持续保持对违法建设的高压震慑态势，节约政府拆迁成本，市城管委结合部门工作实际，开展控违查违“铁拳行动”，积极谋划拆违控违工作。2020年度城管部门控违查违专项经费325万元，全年实际执行325万元。

- 自评情况

- 我单位认真贯彻落实党的十九届五中全会、全国住房和工作建设会议精神，按照《湖北省“擦亮小城镇”行动实施方案》和《湖北省县城品质提升三年行栋方案》文件要求，在总结2019和2020年度“铁拳行动”经验教训的基础上，创新谋划控违查违工作。

- 我单位资金的管理严格按照有关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。年初将资金列入财政部门预算，按照资金的使用范围、标准进行会计核算。做到了按制度管理，照程序办事。

三、可能存在问题和解决要求

一是可能会有项目支付进度与工作实施进度不一致，出现项目经费支付滞后的情况；二是记账凭证可能会出现未及时记账，有延迟记账现象。在下一步工作中，我委将按财政部门有关动态监管管理的要求，落实财务相关制度，做好2020年度城管控违查违预算支出等工作，充分发挥部门预算资金的整体效益。

市城管委

2020年度数字城管坐席员项目自评的报告

根据《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）的要求，我单位对2020年度数字城管坐席员项目开展自评工作。现将自评工作有关情况报告如下：

一、基本情况

根据《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》、《湖北省委省政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》、《湖北省人民政府关于加强和创新城市管理工作的通知》、《湖北省人民政府办公厅转发省住房和城乡建设厅关于加快推进数字化城市管理工作的意见》、《关于设立鄂州市数字化城市管理监督指挥中心的批复》、《市财政局关于市城管局<关于聘用数字城管指挥中心坐席员的请示>的回复意见》、市政府常务会议纪要、鄂州市城市大脑建设工作领导小组会议纪要等文件精神以及相关要求，市城管委全力维持数字城管监督指挥中心坐席员队伍稳定，保障数字城管平台长期、稳定、高效运行，进一步提高城市精细化管理水平。2020年数字城管中心坐席员专项经费39万元，全年实际执行39万元。

二、自评情况

我委组织专班对2020年数字城管中心坐席员经费项目进行自评，客观认定项目可行性，基本情况如下：

1、维持数字城管中心坐席员队伍稳定，做发现城市管理问题和解决城市管理问题之间的桥梁，通过准确立案、准确派遣，确保数字城管系统高效运转，促进城市管理问题的解决，提升城市形象，提高市民幸福指数。让我市城市面貌更加靓丽，人居环境明显改善。

2、实现数字城管长效机制，提高管理效率；降低城市管理成本,解决城市就业。

3、使人民群众对城市管理的满意度提高。

三、可能存在问题和解决要求

一是可能会有项目支付进度缓慢，致使项目经费不能如期使用；二是记账凭证可能会出现未及时按月记账，有延迟记账现象。在下一步工作中，我委将按财政部门有关动态监管管理的要求，落实财务相关制度，做好2020年数字城管中心坐席员经费预算支出等工作，充分发挥部门预算资金的整体效益。

市城管委

2020年度城乡生活垃圾分类工作经费项目自评的报告

根据《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）的要求，我单位对2020年度城乡生活垃圾分类工作经费项目开展自评工作。现将自评工作有关情况报告如下：

一、基本情况

根据《鄂州市城乡生活垃圾分类实施方案》《鄂州市城乡生活垃圾分类推进会议纪要》《鄂州市城乡生活垃圾分类试点工作方案》的文件要求，我委按照“示范先行、典型引路、连点成线、全面实施”的思路，坚持“五导”“八有”工作方针，积极开展城乡生活垃圾分类试点，推进生活垃圾分类源头减量，逐步实现城乡垃圾分类全覆盖。2020年城乡生活垃圾分类工作经费50万元，全年实际执行50万元。

二、自评情况

我委组织专班对2020年垃圾分类工作运行经费预算项目进行自评，客观认定项目可行性，基本情况如下：

1.系统谋划垃圾分类工作。成立专班，细化分工，明确牵头单位，持续开展垃圾分类基层调研，制定因地制宜、简便易行的垃圾分类方案，并组织实施。

2.定期开展暗访与评估。每月组织专班人员对垃圾分类试点区域开展暗访与评估，评估结果与考核结果挂钩，与资金奖惩挂钩。

3.开展督导指导。定期聘请专家开展业务培训，不定期对试点单位进行现场指导督导，组织试点单位相互学习交流。

4.开展宣传活动。利用报纸、电视台、广播电台等新媒体开展垃圾分类宣传，营造浓厚氛围。每季度组织一次户外宣传活动，引导广大群众自觉参与垃圾分类。

5.开展交流学习。按照“请进来、走出去”办法，不定期组织垃圾分类试点单位赴先进地区学习交流，提高垃圾分类能力。

三、可能存在问题和解决要求

一是记账凭证可能会出现未及时按月记账，有延迟记账现象；二是可能会有项目支付进度缓慢，致使项目经费不能如期使用。在下一步工作中，我委将按财政部门有关动态监管管理的要求，落实财务相关制度，做好2020年垃圾分类工作运行经费预算支出等工作，充分发挥部门预算资金的整体效益。

环卫中心2020年度垃圾处置运维  项目绩效评价自评报告

鄂州市财政局：

根据《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）的要求，我中心成立了专项资金绩效评价工作小组，对我中心2020 年度环卫作业经费进行了自评，现报告如下：

一、基本情况

（一）垃圾处置运维项目预算

2020 年度我中心垃圾处置运维项目预算资金 2561万元。

（二）绩效目标情况1、项目长期目标

推进垃圾无害化资源化处理，充分保障垃圾“收集、运输、处理”正常运转，实现垃圾的无害化、减量化、资源化处理，垃圾渗滤液达标排放。营造整洁、靓丽、优美的城市环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

- 项目年度目标

推进垃圾无害化资源化处理，充分保障垃圾“收集、运输、处理”正常运转，实现垃圾的无害化、减量化、资源化处理，垃圾渗滤液达标排放。营造整洁、靓丽、优美的城市环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

- 确定评价主体和对象

环卫中心为项目主体单位，组织开展绩效评价工作；评价的对象为 2020 年度垃圾处置运维项目。

- 制订绩效评价工作实施方案和工作计划

按照《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）的要求，制订 2020 年度环卫中心垃圾处置运维项目绩效评价工作总体实施方案。

- 成立绩效评价工作组

为加强对绩效评价工作的组织领导，我中心成立了绩效评价工作小组， 分管财务的副主任为绩效评价领导小组长，办公室负责具体实施，其他业务科室协助。

- 评价工作的依据

依据《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）、专项资金下达、资金拨付文件、项目执行验收文件等。

- 评价工作方法

绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。现场评价需要评价工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况核实，对收集的资料进行整理、分析。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目相关资料进行分析，提出评价意见。绩效评价方法主要采用定性和定量相结合的方法。

（二）评价实施

1.制订工作划

我中心成立工作小组后制定了绩效制工作方案评价方案，对项目基础资料收集、分析，建立指标体系，指标体系评分，绩效执行分析，绩效报告撰写，复核等具体工作安排落实责任人， 主要由办公室负责。

- 收集基础资料

绩效评价小组负责收集基础信息资料，包括项目资金申报材料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、项目执行总结分析，项目绩效目标完成情况等。

- 资料收集整理

绩效评价小组相关工作人员依据收集的资料填报项目绩效目标完成情况表，绩效评价小组对基础资料进行分类整理、核实分析，并对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行分析，对填报的绩效目标完成情况表进行审核；分析绩效目标完成中存在的问题。

- 现场评价

绩效评价小组通过采取听取情况介绍、座谈询问、查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

- 综合分析评价

绩效评价领导小组依据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量或定性分析和综合评价， 量化打分，形成评价初步结论，并将初步评价结论。

三、综合评价结论

根据项目绩效指标体系评分，我中心2020 年度垃圾处置运维项目绩效评价自评得分为 92 分，本次项目绩效评价自评结果级别为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况析

1.项目资金到位情况析

2020 年度垃圾处置运维项目经费来源为财政拨款，计划资金 2561万元，财政实际拨付2561万元，拨付率100%。

2.项目资金执行情况分析

2020 年度环卫作业运维项目经费2561万元，实际执行 2561万元，预算资金执行率 100%。

3.项目资金管理情况分析

（1）2020 年度保转运项目严格执行政府采购程序。

（2）专项资金申请、审核、拨付及信息公开规范，严格按照国库集中支付制度等有关文件规定执行，保障了专项资金安全，提高专项资金使用效益。

下一步改进措施

继续加强项目执行监督管理，特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。按照市财政局部署，重点在绩效管理方面进行优化， 并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化，保障财政资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）文件精神，我处将根据绩效评价结果进行自查整改，形成整改报告报送市财政局；

加强绩效评价结果应用，推动绩效评价结果与预算安排相结合；

加大绩效评价结果公开力度，将评价结果在我处网站上公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

领导高度重视。为做好 2020 年度的绩效评价工作，成立了由分管财务的副主任为组长的绩效评价工作小组，为绩效评价工作提供组织保障。

分工明确，及时督办。召开绩效评价专题会，按市财政局要求的绩效报告上报时间制订绩效评价工作方案，并组织实施。

八、其他需说明的问题。 无。

环卫中心2020年度环卫作业运维  项目绩效评价自评报告

鄂州市财政局：

根据《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）的要求，我中心成立了专项资金绩效评价工作小组，对我中心2020 年度环卫作业经费进行了自评，现报告如下：

一、基本情况

（一）环卫作业运维项目预算

2020 年度我中心环卫作业运维项目预算资金 4261 万元。

- 绩效目标情况

1、项目长期目标

深入开展环卫作业改革创新，实行环卫作业精细化管理，提升环卫作业效能，优化质量管理和文明服务水平。完善我市城市环境卫生保障体系，营造整洁、靓丽、优美的城市环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

2、项目年度目标

深入开展环卫作业改革创新，实行环卫作业精细化管理，提升环卫作业效能，优化质量管理和文明服务水平。完善我市城市环境卫生保障体系，营造整洁、靓丽、优美的城市环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

确定评价主体和对象

环卫中心为项目主体单位，组织开展绩效评价工作；评价的对象为 2020 年度环卫作业运维项目。

制订绩效评价工作实施方案和工作计划

按照《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）的要求，制订 2020 年度环卫中心环卫作业运维项目绩效评价工作总体实施方案。

成立绩效评价工作组

为加强对绩效评价工作的组织领导，我中心成立了绩效评价工作小组， 分管财务的副主任为绩效评价领导小组长，办公室负责具体实施，其他业务科室协助。

评价工作的依据

依据《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）、专项资金下达、资金拨付文件、项目执行验收文件等。

评价工作方法

绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。现场评价需要评价工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况核实，对收集的资料进行整理、分析。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目相关资料进行分析，提出评价意见。绩效评价方法主要采用定性和定量相结合的方法。

评价实施

1.制订工作计划

我中心成立工作小组后制定了绩效制工作方案评价方案，对项目基础资料收集、分析，建立指标体系，指标体系评分，绩效执行分析，绩效报告撰写，复核等具体工作安排落实责任人， 主要由办公室负责。

收集基础资料

绩效评价小组负责收集基础信息资料，包括项目资金申报材料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、项目执行总结分析，项目绩效目标完成情况等。

资料收集整理

绩效评价小组相关工作人员依据收集的资料填报项目绩效目标完成情况表，绩效评价小组对基础资料进行分类整理、核实分析，并对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行分析，对填报的绩效目标完成情况表进行审核；分析绩效目标完成中存在的问题。

现场评价

绩效评价小组通过采取听取情况介绍、座谈询问、查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

综合分析评价

绩效评价领导小组依据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量或定性分析和综合评价， 量化打分，形成评价初步结论，并将初步评价结论。

三、综合评价结论

根据项目绩效指标体系评分，我中心2020 年度环卫作业运维项目绩效评价自评得分为 92 分，本次项目绩效评价自评结果级别为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析1.项目资金到位情况分析

2020 年度环卫作业运维项目经费来源为财政拨款，计划资金 4261万元，财政实际拨付4261万元，拨付率100%。

2.项目资金执行情况分析

2020 年度环卫作业运维项目经费4261万元，实际执行 4261 万元，预算资金执行率 100%。

3.项目资金管理情况分析

（1）2020 年度保转运项目严格执行政府采购程序。

（2）专项资金申请、审核、拨付及信息公开规范，严格按照国库集

中支付制度等有关文件规定执行，保障了专项资金安全，提高专项资金使用效益。

下一步改进措施

继续加强项目执行监督管理，特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。按照市财政局部署，重点在绩效管理方面进行优化， 并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化，保障财政资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）文件精神，我处将根据绩效评价结果进行自查整改，形成整改报告报送市财政局；

加强绩效评价结果应用，推动绩效评价结果与预算安排相结合；

加大绩效评价结果公开力度，将评价结果在我处网站上公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

领导高度重视。为做好 2020 年度的绩效评价工作，成立了由分管财务的副主任为组长的绩效评价工作小组，为绩效评价工作提供组织保障。

分工明确，及时督办。召开绩效评价专题会，按市财政局要求的绩效报告上报时间制订绩效评价工作方案，并组织实施。

八、其他需说明的问题。 无。

2020年度市政设施养护项目绩效评价自评报告

鄂州市财政局：

根据《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）的要求，我中心成立了专项资金绩效评价工作小组，对2020 年度市政设施养护进行了自评，现报告如下：

市政设施养护城项目包含 4个子项目：①市道路养护项目，对城区沥青砼路面、水泥砼路面、人行道及其附属设施进行维修养护；新建铁路平交口值班室及铁路综合控制系统，并对其进行值守、维护、维修；②城市桥梁养护项目，组织人料机实施桥梁巡查、桥梁观测、桥梁保养及小型维修；③排水设施养护项目，对城区排水管网及其附属设施进行调查，组织抢修，并对排水管网进行清掏；④亮化设施养护项目，组织人员全天24小时巡查，对坏损照明设施、灯具应急抢修更换。

市政设施养护城项目预算753万元，执行751万元，完成预算99.73%。

1、城市道路养护项目绩效自评综述：主要产出和效益：一是维修彩砖2103.4㎡，维修砼路面1376.97㎡，维修沥青砼路面8203.9㎡，维修站石630.1m,维修花岗石隔离柱47根，跟换井篦93套，跟换沟盖板93块，对城区道路及其附属设施破损等情况严格按相关标准和规范实施维修养护，并验收合格；二是确保城市道路及其附属设施完好，提升我市市政设施管理水平，推动我市文明城创建工作的开展。发现的问题及原因：一是大量道路病害未能得到及时修复；二是养护经费投入严重不足。下一步改进措施：加大养护资金投入。

2、排水设施养护项目绩效自评综述：主要产出和效益：一是人工清掏沉沙井9262座，淤泥平均深度0.45m,运距9km，对进水井及雨水检查井制定清掏施工方案，严格按相关标准和规范实施清掏，并验收合格；二是确保城区进水井及雨水检查井设施完好，使用功能正常，提升我市市政设施管理水平，推动我市文明城创建工作的开展。发现的问题及原因：一是投入经费超额；二是部分多年未清掏路段进水井进行了清掏。下一步改进措施：合理安排清掏路段。

3、城市亮化维护项目绩效自评综述：主要产出和效益：一是共用普工330工日，技工330工日，皮卡车165台班，更换七彩投光灯320盏，更换黄腊管179m,更换6㎡铜芯护套258m，更换空气开关2个，拆除损坏投光灯16盏；二是组织日常巡查，发现亮化设施破损情况及时组织维修养护，严格按相关标准和规范进行操作，并检查合格。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理。

4、城市桥梁维护项目绩效自评综述：主要产出和效益：一是保养大桥84座次，保养人行天桥12座次，桥梁沉降观测10座次，栏杆机械除锈、刷漆1101.33㎡，拆除并恢复沥青砼桥面106.79㎡，制作安装16座桥梁警示标语牌80块；二是确保城市桥梁及其附属设施完好，保证桥梁正常运行，提高市政设施管理水平，提升我市城市形象，推动我市文明城创建工作。发现的问题及原因：一是投入经费超额；二是突发事件增加维修内容。下一步改进措施：加强巡查管理，从城管计划中列支维修资金。

2020年度市政设施巡查经费绩效评价自评报告

鄂州市财政局：

根据《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）的要求，我中心成立了专项资金绩效评价工作小组，对2020 年度市政设施巡查经费进行了自评，现报告如下：

巡查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为755万元，执行数为755万元，完成预算100％。主要产出和效益：按设施养护规范对管辖设施进行巡查。总设施量：沥青砼路面345.84万平方米，水泥砼路面105.43万平方米，人行道137.78万平方米，路名牌843块，桥梁100.73千平方米，电梯2台，下水道754.803千米，泵站3台，环湖格栅19座，电缆3.1千米，架空县挑灯3044盏，护栏管0.91千米，照明配电箱17台。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理。

2020年度市政设施专项整治绩效评价自评报告

鄂州市财政局：

根据《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）的要求，我中心成立了专项资金绩效评价工作小组，对2020 年度市政设施专项整治进行了自评，现报告如下：

专项整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算100％。主要产出和效益：施划停车泊位20000㎡，清理违章占道、临街立面、文明施工、停车秩序、强弱电、燃气、自来水共亨单车等整治用技工4816工日、面包车520台班，自卸汽车10台班，挖机4台班，铲车10台班，叉车10台班，安摩托车、电动车按指示牌150个、机动车停车指示牌20个，维修标志牌50个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理。

鄂州市绿化管理处 2020 年度道路游园管养经费专项支出绩效评价自评报告

鄂州市财政局：

根据《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）的要求，鄂州市绿化管理处成立了专项资金绩效评价工作小组，对我单位 2020 年度道路游园管养经费进行了自评， 现报告如下：

一、基本情况

（一）道路游园管养经费专项预算

2020 年度鄂州市道路游园管养经费专项预算资金 1064 万元。具体明

细如下：一、绿化养护经费 638 万元，绿化养护面积 199.83 万平方米。

组成部份由：1、一级养护面积 10.63 万㎡，标准按每㎡ 7 元测算，二级

养护面积 110.98 万㎡，标准按每㎡ 4.3 元测算）；二、在职人员 40%经费

426 万元（主要弥补人员经费不足部分）；

（二）绩效目标情况1.项目长期目标

完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

2.项目年度目标

绿化养护面积 199.83 万平方米；

绿化养护次数 10 次；

新栽树木成活率≧96%；

绿化苗木保存率≧95%；

绿化养护合格率≧96%。

绿化养护次数 26 次；

花景摆设 80 万盆二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

确定评价主体和对象

鄂州市绿化管理处为项目主体单位，组织开展绩效评价工作；评价的对象为 2020 年度道路游园管养经费专项资金。

制订绩效评价工作实施方案和工作计划

按照《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》

（鄂州财绩发[2020]150 号）的要求，制订 2020 年度鄂州市绿化管理处道路游园管养经费专项资金绩效评价工作总体实施方案。

成立绩效评价工作组

为加强对绩效评价工作的组织领导，我处成立了绩效评价工作小组， 分管财务的副处长为道路游园管养经费专项资金绩效评价领导小组长，办公室负责具体实施，其他业务科室协助。

评价的内容和指标体系

依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376 号），我处 2020 年度道路游园管养经费项目专项资金绩效评价从投入、过程、产出、效果等四个维度进行评价，指标分别由 4 个一级指标 6 个二级指标 17 个三级指标构成（具体见附件）。5.评价工作的依据《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）、专项资金下达、资金拨付文件、项目执行验收文件等。

6.评价工作方法

绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。现场评价需要评价工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理、分析。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目相关资料进行分析，提出评价意见。绩效评价方法主要采用定性和定量相结合的方法。

（二）评价实施1.制订工作计划

我处于 2020 年 5 月 15 日成立绩效评价工作小组，制订绩效评价工作倒计时工作安排表，对项目基础资料收集、分析，建立指标体系，指标体系评分，绩效执行分析，绩效报告撰写，复核等具体工作安排落实责任人， 主要由办公室负责。

收集基础资料

绩效评价小组负责收集基础信息资料，包括项目资金申报材料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、项目执行总结分析，项目绩效目标完成情况等。

资料收集整理

绩效评价小组相关工作人员依据收集的资料填报项目绩效目标完成情况表，绩效评价小组对基础资料进行分类整理、核实分析，并对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行分析，对填报的绩效目标完成情况表进行审核；分析绩效目标完成中存在的问题。

现场评价

绩效评价小组通过采取听取情况介绍、相关合作金融单位访谈、发放调查问卷、座谈询问、查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

综合分析评价

绩效评价领导小组依据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量或定性分析和综合评价， 量化打分，形成评价初步结论，并将初步评价结论、有关说明、绩效自评报告上报处办公会通过。

三、综合评价结论

根据项目绩效指标体系评分，鄂州市绿化管理处 2020 年道路游园管

养经费项目专项资金绩效评价自评得分为 92.8 分。其中：项目投入 13.1

分，项目过程管理 26.2 分，项目产出 30 分，项目效益 23.5 分。本次专项资金阶段性（年度）项目绩效评价自评结果级别为“优”，详见附表。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析1.项目资金到位情况分析

2020 年度道路游园管养经费资金来源为财政拨款，计划资金 1064 万

元，财政局按 1064 万元实际采购需求拨款，我处按合同约定时间给供应商付款，资金到位率没有问题。

项目资金执行情况分析

2020 年度道路游园管养经费预算资金 1064 万元，实际执行 1064 万元，预算资金执行率 100%。

项目支出明细表：	单位：万元

| 预算项目 | 预算 | 支出 | 执行说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级养护 | 74.5 | 74.5 | 面积 10.63 平方米/7 元 |
| 二级养护 | 477.4 | 477.4 | 面积 110.98 平方米/4 元 |
| 老城区养护绿地及公厕土地租金 | 85.61 | 85.61 | 包干老城区绿地 82 万，公厕 土地租金 3.61 万 |
| 运行维护项目经费 | 426 | 426 | 人员 40%经费补充 |
| 合计 |  | 1064 |  |

项目资金管理情况分析

（1）2020 年度道路游园管养经费项目严格执行政府采购程序。

（2）专项资金申请、审核、拨付及信息公开规范，严格按照国库集中支付制度等有关文件规定执行，保障了专项资金安全，提高专项资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析

绿化养护面积计划 199.83 万平方米，实际完成 199.83 万平方米；

绿化养护次数计划 10 次，实际完成 10 次；

新栽树木成活率计划≧95%，实际完成率 96%；

绿化苗木保存率计划≧95，实际完成率 95%；

绿化养护合格率≧95%，实际完成率 96%。2.效益指标完成情况分析

社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。

生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。3.满意度指标完成情况分析

我处绩效评价小组就运行维护保障、绿化覆盖率、运行成本控制、群众环境满意度等方面问题开展调查问卷，发放调查问卷 50 份，依据收回的问卷统计，对运行维护工作效率、绿化覆盖率等方面进行综合评估，市民的满意度 97 %。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施1.绩效目标未完成的原因

道路游园管养经费各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。

2.下一步的改进措施

继续加强项目执行监督管理，特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。按照市财政局部署，重点在绩效管理方面进行优化， 并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化，保障财政资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）文件精神，我处将根据绩效评价结果进行自查整改，形成整改报告报送市财政局；

加强绩效评价结果应用，推动绩效评价结果与预算安排相结合；

加大绩效评价结果公开力度，将评价结果在我处网站上公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

领导高度重视。为做好 2020 年度的绩效评价工作，成立了由分管财务的副处长为组长的绩效评价工作小组，为绩效评价工作提供组织保障。

分工明确，及时督办。召开绩效评价专题会，按市财政局要求的绩效报告上报时间制订绩效评价分工倒计时工作安排表，并由具体牵头的办公室定期按倒计时表督办工作进展，确保绩效评价工作按计划进行。

八、其他需说明的问题无需要说明的事项。

鄂州市绿化管理处 2020 年度保转运专项支出绩效评价自评报告

鄂州市财政局：

根据《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》

（鄂州财绩发[2020]150 号）的要求，鄂州市绿化管理处成立了专项资金绩效评价工作小组，对我单位 2020 年度保转运进行了自评，现报告如下：

一、基本情况

（一）保转运专项预算

2020 年度鄂州市保转运专项预算资金 898 万元（因疫情压减购车项

目 235 万），实际拨付 663 万元。

（二）绩效目标情况1.项目长期目标

完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

2.项目年度目标

- 电器设备维修 989 件；

- 土建工程维修 420 平方米；

- 栈桥维修 7445 平方米；

- 设备购置 5 台；

- 生产资料购置 44.6 万元；

- 绿化养护次数 26 次；

- 苗木补栽 1400 株；

- 花景摆设 80 万盆；

- 绿化设施完好率计划≧95 %；

- 绿化保持率计划≧95%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

- 确定评价主体和对象

鄂州市绿化管理处为项目主体单位，组织开展绩效评价工作；评价的对象为 2020 年度保转运专项资金。

- 制订绩效评价工作实施方案和工作计划

按照《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）的要求，制订 2020 年度鄂州市绿化管理处保转运专项资金绩效评价工作总体实施方案。

- 成立绩效评价工作组

为加强对绩效评价工作的组织领导，我处成立了绩效评价工作小组， 分管财务的副处长为保转运专项资金绩效评价领导小组长，办公室负责具体实施，其他业务科室协助。

- 评价的内容和指标体系

依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376 号），我处 2020 年度保转运项目专项资金绩效评价从投入、过程、产出、

效果等四个维度进行评价，指标分别由 4 个一级指标 6 个二级指标 17 个三级指标构成（具体见附件）。

- 评价工作的依据

《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）、专项资金下达、资金拨付文件、项目执行验收文件等。

- 评价工作方法

绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。现场评价需要评价工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行

核实，对收集的资料进行整理、分析。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目相关资料进行分析，提出评价意见。绩效评价方法主要采用定性和定量相结合的方法。

（二）评价实施1.制订工作计划

我处于 2020 年 5 月 15 日成立绩效评价工作小组，制订绩效评价工作倒计时工作安排表，对项目基础资料收集、分析，建立指标体系，指标体系评分，绩效执行分析，绩效报告撰写，复核等具体工作安排落实责任人， 主要由办公室负责。

- 收集基础资料

绩效评价小组负责收集基础信息资料，包括项目资金申报材料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、项目执行总结分析，项目绩效目标完成情况等。

- 资料收集整理

绩效评价小组相关工作人员依据收集的资料填报项目绩效目标完成情况表，绩效评价小组对基础资料进行分类整理、核实分析，并对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行分析，对填报的绩效目标完成情况表进行审核；分析绩效目标完成中存在的问题。

- 现场评价

绩效评价小组通过采取听取情况介绍、相关合作金融单位访谈、发放调查问卷、座谈询问、查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

- 综合分析评价

绩效评价领导小组依据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量或定性分析和综合评价， 量化打分，形成评价初步结论，并将初步评价结论、有关说明、绩效自评报告上报处办公会通过。

三、综合评价结论

根据项目绩效指标体系评分，鄂州市绿化管理处 2020 年保转运项目

专项资金绩效评价自评得分为 91 分。其中：项目投入 10.5 分，项目过程

管理 27 分，项目产出 30 分，项目效益 23.5 分。本次专项资金阶段性（年度）项目绩效评价自评结果级别为“优”，详见附表。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析1.项目资金到位情况分析

2020 年度保转运资金来源为财政拨款，计划资金 663 万元，财政局

按 663 万元拨款，我处按合同约定时间给供应商付款。2.项目资金执行情况分析

2020 年度保转运预算资金 663 万元，实际执行 640.82 万元，预算资金执行率 96.65%。

项目支出明细表：	单位：万元

| 预算项目 | 预算 | 支出 | 执行说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设施维修维护 | 189.31 | 179.46 | 站石护栏取水池等 |
| 生产设备购置 | 135 | 128.32 | 小型园林机械、设施材料、作业车修理等 |
| 生产资料购置 | 72 | 71.98 | 农药化肥、生产辅助材料、涂白等 |
| 苗木补栽等 | 266.7 | 261.06 | 城区摆化及补栽 |
| 小计 | 663 | 640.82 |  |

3.项目资金管理情况分析

（1）2020 年度保转运项目严格执行政府采购程序。

（2）专项资金申请、审核、拨付及信息公开规范，严格按照国库集

中支付制度等有关文件规定执行，保障了专项资金安全，提高专项资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析

- 电器设备维修 989 件；

- 土建工程维修 420 平方米；

- 栈桥维修 7445 平方米；

- 设备购置 5 台；

- 生产资料购置 44.6 万元；

- 绿化养护次数 26 次；

- 苗木补栽 1400 株；

- 花景摆设 80 万盆；

- 绿化设施完好率计划≧95 %；

- 绿化保持率计划≧95%。2.效益指标完成情况分析

- 社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。

- 生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。3.满意度指标完成情况分析

我处绩效评价小组就运行维护保障、绿化覆盖率、运行成本控制、群众环境满意度等方面问题开展调查问卷，发放调查问卷 50 份，依据收回的问卷统计，对运行维护工作效率、绿化覆盖率等方面进行综合评估，市民的满意度 95 %。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施1.绩效目标未完成的原因

保转运各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。

2.下一步的改进措施

继续加强项目执行监督管理，特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。按照市财政局部署，重点在绩效管理方面进行优化， 并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化，保障财政资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 根据《鄂州市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150 号）文件精神，我处将根据绩效评价结果进行自查整改，形成整改报告报送市财政局；

- 加强绩效评价结果应用，推动绩效评价结果与预算安排相结合；

- 加大绩效评价结果公开力度，将评价结果在我处网站上公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

- 领导高度重视。为做好 2020 年度的绩效评价工作，成立了由分管财务的副处长为组长的绩效评价工作小组，为绩效评价工作提供组织保障。

- 分工明确，及时督办。召开绩效评价专题会，按市财政局要求的绩效报告上报时间制订绩效评价分工倒计时工作安排表，并由具体牵头的办公室定期按倒计时表督办工作进展

无需要说明的事项。，确保绩效评价工作按计划进行。八、其他需说明的问题

鄂州市洋澜湖风景区管理处2020年度

保运转维修维护专项支出绩效评价自评报告

鄂州市财政局：

根据《市财政局关于做好预算项目绩效管理公开工作的通知》的要求，鄂州市洋澜湖风景区管理处成立了专项资金绩效评价工作小组，对我单位2020年度保运转维修维护进行了自评，现报告如下：

一、基本情况

（一）保运转维修维护专项预算

2020年度鄂州市保运转维修维护专项预算资金502万元，实际拨付355万元。

（二）绩效目标情况

1.项目长期目标

完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

2.项目年度目标

（1）电器设备维修1430件；

（2）土建工程维修26380平方米；

（3）栈桥维修6300米；

（4）设备购置23台；

（5）生产资料购置29.5万元；

（6）苗木补栽28万株；

（7）绿化设施完好率计划95 %；

（8）绿化保持率计划95%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1.确定评价主体和对象

鄂州市洋澜湖风景区管理处为项目主体单位，组织开展绩效评价工作；评价的对象为2020年度保运转维修维护专项资金。

2.制订绩效评价工作实施方案和工作计划

按照《市财政局关于做好预算项目绩效管理公开工作的通知》的要求，制订2020年度鄂州市洋澜湖风景区管理处保运转维修维护专项资金绩效评价工作总体实施方案。

3.成立绩效评价工作组

为加强对绩效评价工作的组织领导，我处成立了绩效评价工作小组，分管财务的副处长为保运转维修维护专项资金绩效评价领导小组长，办公室负责具体实施，其他业务科室协助。

4.评价的内容和指标体系

依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号），我处2020年度保运转维修维护项目专项资金绩效评价从投入、过程、产出、效果等四个维度进行评价，指标分别由4个一级指标6个二级指标17个三级指标构成（具体见附件）。

5.评价工作的依据

《市财政局关于做好预算项目绩效管理公开工作的通知》、专项资金下达、资金拨付文件、项目执行验收文件等。

6.评价工作方法

绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。现场评价需要评价工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理、分析。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目相关资料进行分析，提出评价意见。绩效评价方法主要采用定性和定量相结合的方法。

（二）评价实施

1.制订工作计划

我处于2021年7月15日成立绩效评价工作小组，制订绩效评价工作倒计时工作安排表，对项目基础资料收集、分析，建立指标体系，指标体系评分，绩效执行分析，绩效报告撰写，复核等具体工作安排落实责任人，主要由办公室负责。

2.收集基础资料

绩效评价小组负责收集基础信息资料，包括项目资金申报材料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、项目执行总结分析，项目绩效目标完成情况等。

3.资料收集整理

绩效评价小组相关工作人员依据收集的资料填报项目绩效目标完成情况表，绩效评价小组对基础资料进行分类整理、核实分析，并对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行分析，对填报的绩效目标完成情况表进行审核；分析绩效目标完成中存在的问题。

4.现场评价

绩效评价小组通过采取听取情况介绍、相关合作金融单位访谈、发放调查问卷、座谈询问、查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

5.综合分析评价

绩效评价领导小组依据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量或定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并将初步评价结论、有关说明、绩效自评报告上报处办公会通过。

三、综合评价结论

根据项目绩效指标体系评分，鄂州市洋澜湖风景区管理处2020年保运转维修维护项目专项资金绩效评价自评得分为99分。其中：项目投入10.5 分，项目过程管理27分，项目产出30分，项目效益23.5分。本次专项资金阶段性（年度）项目绩效评价自评结果级别为“优”，详见附表。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年度保运转维修维护资金来源为财政拨款，计划资金502万元，财政局按502万元拨款，我处按合同约定时间给供应商付款。

2.项目资金执行情况分析

2020年度保运转维修维护预算资金502万元，实际执行502万元，预算资金执行率100%。

项目支出明细表：         单位：万元

| 预算项目 | 预算 | 支出 | 执行说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土建工程维修 | 60 | 60 | 结余0 |
| 栈桥维修 | 93 | 93 | 结余0 |
| 电器设施维修 | 46 | 46 | 结余0 |
| 生产设备购置及其维修 | 64 | 64 | 结余0 |
| 生产资料购置 | 71 | 71 | 结余0 |
| 苗木补栽 | 140 | 140 | 结余0 |
| 其他支出 | 28 | 28 | 结余0 |
| 合计 | 502 | 502 | 结余0 |

3.项目资金管理情况分析

（1）2020年度保运转维修维护项目严格执行政府采购程序。

（2）专项资金申请、审核、拨付及信息公开规范，严格按照国库集中支付制度等有关文件规定执行，保障了专项资金安全，提高专项资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）园区电器设备维修数量计划1430件，实际完成1430件。

（2）土建工程维修面积计划26380平方米，实际完成20302.98平方米；

（3）设备购置计划23台，实际完成23台；

（4）生产资料购置计划51万元，实际完成29.5万元；

（5）苗木补栽计划28万株，实际完成28万株；

（6）经费保障人数计划57人，实际完成57人；

（8）绿化设施完好率计划95 %，实际完成95%；

（9）绿化保持率计划95%，实际完成95%。

2.效益指标完成情况分析

（1） 社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。

（2） 生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。

3.满意度指标完成情况分析

我处绩效评价小组就运行维护保障、绿化覆盖率、运行成本控制、群众环境满意度等方面问题开展调查问卷，发放调查问卷50份，依据收回的问卷统计，对运行维护工作效率、绿化覆盖率等方面进行综合评估，市民的满意度95 %。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1.绩效目标未完成的原因

保运转维修维护各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。

2.下一步的改进措施

继续加强项目执行监督管理，特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。按照市财政局部署，重点在绩效管理方面进行优化，并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化，保障财政资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.根据《市财政局关于做好预算项目绩效管理公开工作的通知》精神，我处将根据绩效评价结果进行自查整改，形成整改报告报送市财政局；

2.加强绩效评价结果应用，推动绩效评价结果与预算安排相结合；

3.加大绩效评价结果公开力度，将评价结果在我处网站上公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）领导高度重视。为做好2020年度的绩效评价工作，成立了由分管财务的副处长为组长的绩效评价工作小组，为绩效评价工作提供组织保障。

（2）分工明确，及时督办。召开绩效评价专题会，按市财政局要求的绩效报告上报时间制订绩效评价分工倒计时工作安排表，并由具体牵头的办公室定期按倒计时表督办工作进展

无需要说明的事项。，确保绩效评价工作按计划进行。

八、其他需说明的问题

鄂州市洋澜湖区管理处2020年度

养护费专项支出绩效评价自评报告

鄂州市财政局：

根据《市财政局关于做好预算项目绩效管理公开工作的通知》（的要求，鄂州市洋澜湖风景管理处成立了专项资金绩效评价工作小组，对我单位2020年度养护费进行了自评，现报告如下：

一、基本情况

（一）养护费专项预算

2020年度鄂州市养护费专项预算资金859万元。绿化养护面积102.36万平方米。一级养护标准按每平方米7元测算，二级养护标准按每平方米4.3元测算。

（二）绩效目标情况

1.项目长期目标

完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

2.项目年度目标

（1）绿化养护面积102.36万平方米；

（2）绿化养护次数8次；

（3）新栽树木成活率≧98%；

（4）绿化苗木保存率≧98%；

（5）绿化养护合格率≧99%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1.确定评价主体和对象

鄂州市洋澜湖风景管理处为项目主体单位，组织开展绩效评价工作；评价的对象为2020年度养护费专项资金。

2.制订绩效评价工作实施方案和工作计划

按照《市财政局关于做好预算项目绩效管理公开工作的通知》的要求，制订2020年度鄂州市洋澜湖风景管理处养护费专项资金绩效评价工作总体实施方案。

3.成立绩效评价工作组

为加强对绩效评价工作的组织领导，我处成立了绩效评价工作小组，分管财务的副处长为养护费专项资金绩效评价领导小组长，办公室负责具体实施，其他业务科室协助。

4.评价的内容和指标体系

依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号），我处2020年度养护费项目专项资金绩效评价从投入、过程、产出、效果等四个维度进行评价，指标分别由4个一级指标6个二级指标17个三级指标构成（具体见附件）。

5.评价工作的依据

《市财政局关于做好预算项目绩效管理公开工作的通知》、专项资金下达、资金拨付文件、项目执行验收文件等。

6.评价工作方法

绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。现场评价需要评价工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理、分析。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目相关资料进行分析，提出评价意见。绩效评价方法主要采用定性和定量相结合的方法。

（二）评价实施

1.制订工作计划

我处于2021年7月15日成立绩效评价工作小组，制订绩效评价工作倒计时工作安排表，对项目基础资料收集、分析，建立指标体系，指标体系评分，绩效执行分析，绩效报告撰写，复核等具体工作安排落实责任人，主要由办公室负责。

2.收集基础资料

绩效评价小组负责收集基础信息资料，包括项目资金申报材料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、项目执行总结分析，项目绩效目标完成情况等。

3.资料收集整理

绩效评价小组相关工作人员依据收集的资料填报项目绩效目标完成情况表，绩效评价小组对基础资料进行分类整理、核实分析，并对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行分析，对填报的绩效目标完成情况表进行审核；分析绩效目标完成中存在的问题。

4.现场评价

绩效评价小组通过采取听取情况介绍、相关合作金融单位访谈、发放调查问卷、座谈询问、查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

5.综合分析评价

绩效评价领导小组依据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量或定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并将初步评价结论、有关说明、绩效自评报告上报处办公会通过。

三、综合评价结论

根据项目绩效指标体系评分，鄂州市洋澜湖风景管理处2020年养护费项目专项资金绩效评价自评得分为92.3分。其中：项目投入13.1分，项目过程管理26.2分，项目产出30分，项目效益23分。本次专项资金阶段性（年度）项目绩效评价自评结果级别为“优”，详见附表。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年度养护费资金来源为财政拨款，计划资金859万元，财政局按859万元实际采购需求拨款，我处按合同约定时间给供应商付款，资金到位率没有问题。

2.项目资金执行情况分析

2020年度养护费预算资金859万元，实际执行859万元，预算资金执行率100%。

项目支出明细表：         单位：万元

| 预算项目 | 预算 | 支出 | 执行说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 官柳游园 | 25.2 | 25.2 | 每平方米标准7元 |
| 南浦游园 | 24.99 | 24.99 | 每平方米标准7元 |
| 官柳南路游园 | 7.49 | 7.49 | 每平方米标准7元 |
| 飞鹅游园 | 4.82 | 4.82 | 每平方米标准4.3元 |
| 洋澜湖南岸游园 | 14.58 | 14.58 | 每平方米标准4.3元 |
| 环洋澜湖三块绿地 | 12.6 | 12.6 | 每平方米标准7元 |
| 镜园 | 12.9 | 12.9 | 每平方米标准4.3元 |
| 环湖电力新村段 | 1.03 | 1.03 | 每平方米标准4.3元 |
| 东塔路优农段 | 0.34 | 0.34 | 每平方米标准4.3元 |
| 南浦虹桥绿化 | 1.46 | 1.46 | 每平方米标准4.3元 |
| 环湖北岸线 | 12.51 | 12.51 | 每平方米标准4.3元 |
| 飞鹅游园（官柳段） | 0.82 | 0.82 | 每平方米标准4.3元 |
| 沿湖鄂高段游园 | 13.16 | 13.16 | 每平方米标准7元 |
| 环湖木栈桥 | 7.14 | 7.14 | 每平方米标准4.3元 |
| 环湖石栈桥 | 2.32 | 2.32 | 每平方米标准4.3元 |
| 南浦游园、康城游园 | 4.83 | 4.83 | 每平方米标准7元 |
| 生态公园水生植物 | 32.9 | 32.9 | 每平方米标准7元 |
| 境园三期 | 0.95 | 0.95 | 每平方米标准4.3元 |
| 黄金水岸沿湖绿地增加 | 2.28 | 2.28 | 每平方米标准4.3元 |
| 黄金水岸调级 | 2.11 | 2.11 | 每平方米标准4.3元 |
| 万佳沿湖增加绿地 | 9.16 | 9.16 | 每平方米标准4.3元 |
| 万佳调级 | 3.91 | 3.91 | 每平方米标准4.3元 |
| 环湖游园及洋澜湖湖面打捞清运经费 | 80 | 80 | 含保安费40万元 |
| 滨湖西路沿湖绿地改造 | 2.32 | 2.32 | 每平方米标准4.3元 |
| 荷花浮岛、上湖小岛 | 11.01 | 11.01 | 每平方米标准4.3元 |
| 莲花游园 | 58.81 | 58.81 | 每平方米标准4.3元 |
| 橘园公园 | 62.21 | 62.21 | 每平方米标准7元 |
| 南互通绿化管养 | 64 | 64 | 每平方米标准4.3元 |
| 打捞费用 | 124 | 124 | 124 |
| 湖东湿地公园管理费 | 193.9 | 193.9 | 193.9 |
| 绿地租金 | 45 | 45 | 45 |
| 公厕管理费 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
| 合计 | 859 | 859 | 859 |

3.项目资金管理情况分析

（1）2020年度养护费项目严格执行政府采购程序。

（2）专项资金申请、审核、拨付及信息公开规范，严格按照国库集中支付制度等有关文件规定执行，保障了专项资金安全，提高专项资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）绿化养护面积计划102.36万平方米，实际完成102.36万平方米；

（2）绿化养护次数计划8次，实际完成8次；

（3）新栽树木成活率计划≧98%，实际完成率98%；

（4）绿化苗木保存率计划≧98，实际完成率98%；

（5）绿化养护合格率≧99%，实际完成率99%。

2.效益指标完成情况分析

（1） 社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。

（2） 生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。

3.满意度指标完成情况分析

我处绩效评价小组就运行维护保障、绿化覆盖率、运行成本控制、群众环境满意度等方面问题开展调查问卷，发放调查问卷50份，依据收回的问卷统计，对运行维护工作效率、绿化覆盖率等方面进行综合评估，市民的满意度95 %。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1.绩效目标未完成的原因

养护费各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。

2.下一步的改进措施

继续加强项目执行监督管理，特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。按照市财政局部署，重点在绩效管理方面进行优化，并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化，保障财政资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.根据《市财政局关于做好预算项目绩效管理公开工作的通知》文件精神，我处将根据绩效评价结果进行自查整改，形成整改报告报送市财政局；

2.加强绩效评价结果应用，推动绩效评价结果与预算安排相结合；

3.加大绩效评价结果公开力度，将评价结果在我处网站上公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）领导高度重视。为做好2020年度的绩效评价工作，成立了由分管财务的副处长为组长的绩效评价工作小组，为绩效评价工作提供组织保障。

（2）分工明确，及时督办。召开绩效评价专题会，按市财政局要求的绩效报告上报时间制订绩效评价分工倒计时工作安排表，并由具体牵头的办公室定期按倒计时表督办工作进展，确保绩效评价工作按计划进行。

八、其他需说明的问题

无需要说明的事项。

鄂州市滨江公园管理处2020年度

养护费专项支出绩效评价自评报告

鄂州市财政局：

根据《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150号）的要求，鄂州市滨江公园管理处成立了专项资金绩效评价工作小组，对我单位2020年度养护费进行了自评，现报告如下：

一、基本情况

（一）养护费专项预算

2020年度鄂州市养护费专项预算资金206.87万元。绿化养护面积26.41万平方米，养护标准按每平方米7元测算。

（二）绩效目标情况

1.项目长期目标

完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

2.项目年度目标

（1）绿化养护面积26.41万平方米；

（2）公厕管护4座；

（3）亮化工程维护750平方米；

（4）养护费使用合格率100%；

（5）园区绿化保持率≧99%；

（6）养护项目验收合格率100%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1.确定评价主体和对象

鄂州市滨江公园管理处为项目主体单位，组织开展绩效评价工作；评价的对象为2020年度养护费专项资金。

2.制订绩效评价工作实施方案和工作计划

根据《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150号）的要求，制订2020年度鄂州市滨江公园管理处养护费专项资金绩效评价工作总体实施方案。

3.成立绩效评价工作组

为加强对绩效评价工作的组织领导，我处成立了绩效评价工作小组，分管财务的副处长为养护费专项资金绩效评价领导小组长，办公室负责具体实施，其他业务科室协助。

4.评价的内容和指标体系

依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号），我处2020年度养护费项目专项资金绩效评价从投入、过程、产出、效果等四个维度进行评价，指标分别由4个一级指标6个二级指标17个三级指标构成（具体见附件）。

5.评价工作的依据

根据《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150号）、专项资金下达、资金拨付文件、项目执行验收文件等。

6.评价工作方法

绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。现场评价需要评价工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理、分析。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目相关资料进行分析，提出评价意见。绩效评价方法主要采用定性和定量相结合的方法。

（二）评价实施

1.制订工作计划

我处于2020年5月15日成立绩效评价工作小组，制订绩效评价工作倒计时工作安排表，对项目基础资料收集、分析，建立指标体系，指标体系评分，绩效执行分析，绩效报告撰写，复核等具体工作安排落实责任人，主要由办公室负责。

2.收集基础资料

绩效评价小组负责收集基础信息资料，包括项目资金申报材料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、项目执行总结分析，项目绩效目标完成情况等。

3.资料收集整理

绩效评价小组相关工作人员依据收集的资料填报项目绩效目标完成情况表，绩效评价小组对基础资料进行分类整理、核实分析，并对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行分析，对填报的绩效目标完成情况表进行审核；分析绩效目标完成中存在的问题。

4.现场评价

绩效评价小组通过采取听取情况介绍、相关合作金融单位访谈、发放调查问卷、座谈询问、查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

5.综合分析评价

绩效评价领导小组依据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量或定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并将初步评价结论、有关说明、绩效自评报告上报处办公会通过。

三、综合评价结论

根据项目绩效指标体系评分，鄂州市滨江公园管理处2020年养护费项目专项资金绩效评价自评得分为91分。其中：项目投入11分，项目过程管理27分，项目产出30分，项目效益23分。本次专项资金阶段性（年度）项目绩效评价自评结果级别为“优”，详见附表。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年度养护费资金来源为财政拨款，计划资金206.87万元，财政局按206.87万元实际采购需求拨款，我处按合同约定时间给供应商付款，资金到位率没有问题。

2.项目资金执行情况分析

2020年度养护费预算资金207万元，实际执行207万元，预算资金执行率100%。

项目支出明细表：         单位：万元

| 预算项目 | 预算 | 支出 | 执行说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观音阁公园 | 61.88 | 61.88 | 标准每平米7元 |
| 观音阁公园二期 | 91 | 91 | 标准每平米7元 |
| 游客中心地段江滩新增 | 5.11 | 5.11 | 标准每平米7元 |
| 祈雨台两座山四周新增 | 6.44 | 6.44 | 标准每平米7元 |
| 鄂钢泵房至祈雨台栈桥 | 0.7 | 0.7 | 标准每平米7元 |
| 孙权广场扩建 | 0.56 | 0.56 | 标准每平米7元 |
| 公园内公厕4座 | 7 | 7 | 完成100% |
| 滨江二期江底护坡加固新增 | 2.03 | 2.03 | 标准每平米7元 |
| 公园武昌门亮化工程维护 | 15 | 15 | 完成100% |
| 凤台烟树游园 | 13.16 | 13.16 | 标准每平米7元 |
| 沿江大道堤防坡地 | 3.99 | 3.99 | 标准每平米7元 |
| 合计 | 207 | 207 | 完成100% |

3.项目资金管理情况分析

（1）2020年度养护费项目严格执行政府采购程序。

（2）专项资金申请、审核、拨付及信息公开规范，严格按照国库集中支付制度等有关文件规定执行，保障了专项资金安全，提高专项资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）绿化养护面积计划完成26.41万平方米，实际完成26.41万平方米；

（2）公厕管护计划完成4座，实际完成4座；

（3）亮化工程维护计划完成750平方米，实际完成750平方米；

（4）养护费使用合格率计划完成100%，实际完成100%；

（5）园区绿化保持率计划≧99%，实际完成99.2%；

（6）养护项目验收合格率计划完成100%，实际完成100%。

2.效益指标完成情况分析

（1） 社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。

（2） 生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。

3.满意度指标完成情况分析

我处绩效评价小组就运行维护保障、绿化覆盖率、运行成本控制、群众环境满意度等方面问题开展调查问卷，发放调查问卷50份，依据收回的问卷统计，对运行维护工作效率、绿化覆盖率等方面进行综合评估，市民的满意度96 %。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1.绩效目标未完成的原因

养护费各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。

2.下一步的改进措施

继续加强项目执行监督管理，特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。按照市财政局部署，重点在绩效管理方面进行优化，并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化，保障财政资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.根据《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150号）文件精神，我处将根据绩效评价结果进行自查整改，形成整改报告报送市财政局；

2.加强绩效评价结果应用，推动绩效评价结果与预算安排相结合；

3.加大绩效评价结果公开力度，将评价结果在我处网站上公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）领导高度重视。为做好2020年度的绩效评价工作，成立了由分管财务的副处长为组长的绩效评价工作小组，为绩效评价工作提供组织保障。

（2）分工明确，及时督办。召开绩效评价专题会，按市财政局要求的绩效报告上报时间制订绩效评价分工倒计时工作安排表，并由具体牵头的办公室定期按倒计时表督办工作进展，确保绩效评价工作按计划进行。

八、其他需说明的问题

无需要说明的事项。

鄂州市滨江公园管理处2020年度

保运转维修维护专项支出绩效评价自评报告

鄂州市财政局：

根据《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150号）的要求，鄂州市滨江公园管理处成立了专项资金绩效评价工作小组，对我单位2020年度保运转维修维护进行了自评，现报告如下：

一、基本情况

（一）保运转维修维护专项预算

2020年度鄂州市保运转维修维护专项预算资金209万元(因疫情压减项目60万元），实际拨付149万元。

（二）绩效目标情况

1.项目长期目标

完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

2.项目年度目标

（1）园区电器设备维修6400米；

（2）土建工程维修1300平方米；

（3）宣传牌制作安装305块；

（4）生产资料购置75吨；

（5）花景摆设30万盆；

（6）设施运转合格率100%；

（7）园区绿化保持率≧99%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1.确定评价主体和对象

鄂州市滨江公园管理处为项目主体单位，组织开展绩效评价工作；评价的对象为2020年度保运转维修维护专项资金。

2.制订绩效评价工作实施方案和工作计划

按照《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150号）的要求，制订2020年度鄂州市滨江公园管理处保运转维修维护专项资金绩效评价工作总体实施方案。

3.成立绩效评价工作组

为加强对绩效评价工作的组织领导，我处成立了绩效评价工作小组，分管财务的副处长为保运转维修维护专项资金绩效评价领导小组长，办公室负责具体实施，其他业务科室协助。

4.评价的内容和指标体系

依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号），我处2018年度保运转维修维护项目专项资金绩效评价从投入、过程、产出、效果等四个维度进行评价，指标分别由4个一级指标6个二级指标17个三级指标构成（具体见附件）。

5.评价工作的依据

《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150号），、专项资金下达、资金拨付文件、项目执行验收文件等。

6.评价工作方法

绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。现场评价需要评价工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理、分析。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目相关资料进行分析，提出评价意见。绩效评价方法主要采用定性和定量相结合的方法。

（二）评价实施

1.制订工作计划

我处于2020年5月15日成立绩效评价工作小组，制订绩效评价工作倒计时工作安排表，对项目基础资料收集、分析，建立指标体系，指标体系评分，绩效执行分析，绩效报告撰写，复核等具体工作安排落实责任人，主要由办公室负责。

2.收集基础资料

绩效评价小组负责收集基础信息资料，包括项目资金申报材料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、项目执行总结分析，项目绩效目标完成情况等。

3.资料收集整理

绩效评价小组相关工作人员依据收集的资料填报项目绩效目标完成情况表，绩效评价小组对基础资料进行分类整理、核实分析，并对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行分析，对填报的绩效目标完成情况表进行审核；分析绩效目标完成中存在的问题。

4.现场评价

绩效评价小组通过采取听取情况介绍、相关合作金融单位访谈、发放调查问卷、座谈询问、查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

5.综合分析评价

绩效评价领导小组依据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量或定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并将初步评价结论、有关说明、绩效自评报告上报处办公会通过。

三、综合评价结论

根据项目绩效指标体系评分，鄂州市滨江公园管理处2020年保运转维修维护项目专项资金绩效评价自评得分为89分。其中：项目投入9分，项目过程管理27分，项目产出30分，项目效益23分。本次专项资金阶段性（年度）项目绩效评价自评结果级别为“优”，详见附表。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年度保运转维修维护资金来源为财政拨款，计划资金209万元，财政局按149万元拨款，我处按合同约定时间给供应商付款。

2.项目资金执行情况分析

2020年度保运转维修维护预算资金149万元，实际执行146.7万元，预算资金执行率98.4%。

项目支出明细表：         单位：万元

| 预算项目 | 预算 | 支出 | 执行说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设施维护维修项目 | 79.5 | 78.77 | 结余0.73 |
| 生产资料及其他购置项目 | 23.8 | 23.43 | 结余0.37 |
| 摆花项目 | 40 | 39.5 | 结余0.5 |
| 监理、审计费 | 5.7 | 5 | 结余0.7 |
| 合计 | 149 | 146.7 | 结余2.3 |

3.项目资金管理情况分析

（1）2020年度保运转维修维护项目严格执行政府采购程序。

（2）专项资金申请、审核、拨付及信息公开规范，严格按照国库集中支付制度等有关文件规定执行，保障了专项资金安全，提高专项资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）园区电器设备维修计划完成6400米，实际完成4200米；

（2）土建工程维修计划完成1300平方米，实际完成831平方米；

（3）宣传牌制作安装计划完成305块，实际完成201块；

（4）生产资料购置计划完成75吨，实际完成50吨；

（5）花景摆设计划完成30万盆，实际完成21万盆；

（6）设施运转合格率计划完成100%，实际完成100%；

（7）园区绿化保持率计划完成≧99%，实际完成≧99.2%。

2.效益指标完成情况分析

（1） 社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。

（2） 生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。

3.满意度指标完成情况分析

我处绩效评价小组就运行维护保障、绿化覆盖率、运行成本控制、群众环境满意度等方面问题开展调查问卷，发放调查问卷50份，依据收回的问卷统计，对运行维护工作效率、绿化覆盖率等方面进行综合评估，市民的满意度95 %。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1.绩效目标未完成的原因

保运转维修维护各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。

2.下一步的改进措施

继续加强项目执行监督管理，特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。按照市财政局部署，重点在绩效管理方面进行优化，并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化，保障财政资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.根据《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150号）的文件精神，我处将根据绩效评价结果进行自查整改，形成整改报告报送市财政局；

2.加强绩效评价结果应用，推动绩效评价结果与预算安排相结合；

3.加大绩效评价结果公开力度，将评价结果在我处网站上公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）领导高度重视。为做好2020年度的绩效评价工作，成立了由分管财务的副处长为组长的绩效评价工作小组，为绩效评价工作提供组织保障。

（2）分工明确，及时督办。召开绩效评价专题会，按市财政局要求的绩效报告上报时间制订绩效评价分工倒计时工作安排表，并由具体牵头的办公室定期按倒计时表督办工作进展，确保绩效评价工作按计划进行。

八、其他需说明的问题

无需要说明的事项。

鄂州市园林绿化中心2020年度

园林工程运维费专项支出绩效评价自评报告

鄂州市财政局：

根据《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150号）的要求，鄂州市园林绿化中心成立了专项资金绩效评价工作小组，对我单位2020年度园林工程运维费进行了自评，现报告如下：

一、基本情况

（一）园林工程运维费专项预算

2020年度鄂州市园林绿化中心园林工程运维费专项预算资金296万元。因疫情压减预算，实际拨付198.34万元。

（二）绩效目标情况

1.项目长期目标

完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

2.项目年度目标

（1）园林设施维修面积13200万平方米；

（2）生产资料购置数量22吨；

（3）白蚁防治处数444处；

（4）苗木补栽面积42400平方米；

（5）开展宣传活动次数2次；

（6）绿化设施完好率≧91%；

（7）绿化保持率≧95%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1.确定评价主体和对象

鄂州市园林绿化中心为项目主体单位，组织开展绩效评价工作；评价的对象为2020年度园林工程运维费专项资金。

2.制订绩效评价工作实施方案和工作计划

根据《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150号）的要求，制订2020年度鄂州市园林绿化中心园林工程运维费专项资金绩效评价工作总体实施方案。

3.成立绩效评价工作组

为加强对绩效评价工作的组织领导，我中心成立了绩效评价工作小组，分管财务的副主任为园林工程运维费专项资金绩效评价领导小组长，办公室负责具体实施，其他业务科室协助。

4.评价的内容和指标体系

依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号），我中心2020年度园林工程运维费项目专项资金绩效评价从投入、过程、产出、效果等四个维度进行评价，指标分别由4个一级指标6个二级指标17个三级指标构成（具体见附件）。

5.评价工作的依据

《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150号）、专项资金下达、资金拨付文件、项目执行验收文件等。

6.评价工作方法

绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。现场评价需要评价工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理、分析。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目相关资料进行分析，提出评价意见。绩效评价方法主要采用定性和定量相结合的方法。

（二）评价实施

1.制订工作计划

我中心于2019年4月15日成立绩效评价工作小组，制订绩效评价工作倒计时工作安排表，对项目基础资料收集、分析，建立指标体系，指标体系评分，绩效执行分析，绩效报告撰写，复核等具体工作安排落实责任人，主要由办公室负责。

2.收集基础资料

绩效评价小组负责收集基础信息资料，包括项目资金申报材料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、项目执行总结分析，项目绩效目标完成情况等。

3.资料收集整理

绩效评价小组相关工作人员依据收集的资料填报项目绩效目标完成情况表，绩效评价小组对基础资料进行分类整理、核实分析，并对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行分析，对填报的绩效目标完成情况表进行审核；分析绩效目标完成中存在的问题。

4.现场评价

绩效评价小组通过采取听取情况介绍、相关合作金融单位访谈、发放调查问卷、座谈询问、查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

5.综合分析评价

绩效评价领导小组依据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量或定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并将初步评价结论、有关说明、绩效自评报告上报中心办公会通过。

三、综合评价结论

根据项目绩效指标体系评分，鄂州市园林绿化中心2020年园林工程运维费项目专项资金绩效评价自评得分为98分。其中：项目投入16分，项目过程管理27分，项目产出30分，项目效益25分。本次专项资金阶段性（年度）项目绩效评价自评结果级别为“优”，详见附表。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年度园林工程运维费资金来源为财政拨款，计划资金198.34万元，局按198.34万元实际采购需求拨款，我中心按合同约定时间给供应商付款，资金到位率没有问题。

2.项目资金执行情况分析

2020年度园林工程运维费预算资金296万元，因疫情压减预算，实际执行198.34万元，预算资金执行率100%。

项目支出明细表：         单位：万元

| 预算项目 | 预算 | 支出 | 执行说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城区广场游园租金 | 10 | 10 | 完成100% |
| 广场游园水费 | 14 | 14 | 完成100% |
| 绿化工程管理费 | 10 | 10 | 完成100% |
| 苗木补栽、摆花 | 14 | 14 | 完成100% |
| 设备设施维护费用 | 13 | 13 | 完成100% |
| 生产资料 | 86.24 | 86.24 | 完成100% |
| 项目监理审计服务费 | 3.5 | 3.5 | 完成100% |
| 园林废弃物再生利用项目管理费 | 33.6 | 33.6 | 完成100% |
| 园林科研经费 | 14 | 14 | 完成100% |
| 合计 | 198.34 | 198.34 |  |

3.项目资金管理情况分析

（1）2020年度园林工程运维费项目严格执行建设工程项目管理办法，实行审计、监理跟踪管理，并委托审计专业机构决算审计，以审计结论作为支付依据。

（2）专项资金申请、审核、拨付及信息公开规范，严格按照国库集中支付制度等有关文件规定执行，保障了专项资金安全，提高专项资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）园林设施维修面积计划13200万平方米，实际完成13200万平方米；

（2）生产资料购置数量计划22吨，实际完成22吨；

（3）白蚁防治处数计划444处，实际完成444处；

（4）苗木补栽面积计划42400平方米，实际完成42400平方米；

（5）开展宣传活动次数计划2次，实际完成2次；

（6）绿化设施完好率计划≧91%，实际完成91%；

（7）绿化保持率计划≧95%，实际完成95%。

2.效益指标完成情况分析

（1） 社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。

（2） 生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。

3.满意度指标完成情况分析

我中心绩效评价小组就运行维护保障、绿化覆盖率、运行成本控制、群众环境满意度等方面问题开展调查问卷，发放调查问卷50份，依据收回的问卷统计，对运行维护工作效率、绿化覆盖率等方面进行综合评估，市民的满意度95%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1.绩效目标未完成的原因

园林工程运维费各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。

2.下一步的改进措施

继续加强项目执行监督管理，特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。按照市局部署，重点在绩效管理方面进行优化，并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化，保障财政资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 根据《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150号）文件精神，我中心将根据绩效评价结果进行自查整改，形成整改报告报送市财政局；

2.加强绩效评价结果应用，推动绩效评价结果与预算安排相结合；

3.加大绩效评价结果公开力度，将评价结果在我中心网站上公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）领导高度重视。为做好2020年度的绩效评价工作，成立了由分管财务的副主任为组长的绩效评价工作小组，为绩效评价工作提供组织保障。

（2）分工明确，及时督办。召开绩效评价专题会，按市局要求的绩效报告上报时间制订绩效评价分工倒计时工作安排表，并由具体牵头的办公室定期按倒计时表督办工作进展，确保绩效评价工作按计划进行。

八、其他需说明的问题

无需要说明的事项。

鄂州市园林绿化中心2020年度

生态园林城市创建专项支出绩效评价自评告

鄂州市财政局：

根据《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150号）的要求，鄂州市园林绿化中心成立了专项资金绩效评价工作小组，对我单位2020年度生态园林城市创建费进行了自评，现报告如下：

一、基本情况

（一）生态园林城市创建专项预算

2020年度鄂州市生态园林城市创建专项预算资金60万元，实际拨付60万元。

（二）绩效目标情况

1.项目长期目标

完善我市城市园林绿化系统保障体系，创建生态园林城市，改善我市的生态环境，打造宜居城市。

2.项目年度目标

（1）电视技术报告片拍摄制作金额20万元；

（2）园林绿化成果画册 10万元

（3）建成区绿地面积1314.42公顷；

（4）绿化覆盖率≧43.22%；

（5）绿地率≧37.48%；

（6）城市人均公园绿地面积≧11.32%；

（7）资料印刷份数1000份；

（8）培训场次2次；

（9）数字化园林专管员经费（每人/年）9.8万元；

（10）园林科普宣传费用1.8万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1.确定评价主体和对象

鄂州市园林绿化中心为项目主体单位，组织开展绩效评价工作；评价的对象为2020年度生态园林城市创建专项资金。

2.制订绩效评价工作实施方案和工作计划

按照《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150号）的要求，制订2020年度鄂州市园林绿化中心生态园林城市创建专项资金绩效评价工作总体实施方案。

3.成立绩效评价工作组

为加强对绩效评价工作的组织领导，我局成立了绩效评价工作小组，分管财务的副主任为生态园林城市创建专项资金绩效评价领导小组长，办公室负责具体实施，其他业务科室协助。

4.评价的内容和指标体系

依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号），我局2020年度生态园林城市创建项目专项资金绩效评价从投入、过程、产出、效果等四个维度进行评价，指标分别由4个一级指标7个二级指标16个三级指标构成（具体见附件）。

5.评价工作的依据

《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150号）、专项资金下达、资金拨付文件、项目执行验收文件等。

6.评价工作方法

绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。现场评价需要评价工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理、分析。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目相关资料进行分析，提出评价意见。绩效评价方法主要采用定性和定量相结合的方法。

（二）评价实施

1.制订工作计划

我中心于2020年4月15日成立绩效评价工作小组，制订绩效评价工作倒计时工作安排表，对项目基础资料收集、分析，建立指标体系，指标体系评分，绩效执行分析，绩效报告撰写，复核等具体工作安排落实责任人，主要由办公室负责。

2.收集基础资料

绩效评价小组负责收集基础信息资料，包括项目资金申报材料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、项目执行总结分析，项目绩效目标完成情况等。

3.资料收集整理

绩效评价小组相关工作人员依据收集的资料填报项目绩效目标完成情况表，绩效评价小组对基础资料进行分类整理、核实分析，并对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行分析，对填报的绩效目标完成情况表进行审核；分析绩效目标完成中存在的问题。

4.现场评价

绩效评价小组通过采取听取情况介绍、相关合作金融单位访谈、发放调查问卷、座谈询问、查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

5.综合分析评价

绩效评价领导小组依据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量或定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并将初步评价结论、有关说明、绩效自评报告上报局办公会通过。

三、综合评价结论

根据项目绩效指标体系评分，鄂州市园林绿化中心2020年生态园林城市创建项目专项资金绩效评价自评得分为95分。其中：项目投入13.8分，项目过程管理26.2分，项目产出30分，项目效益25分。本次专项资金阶段性（年度）项目绩效评价自评结果级别为“优”，详见附表。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年度生态园林城市创建资金来源为财政拨款，计划资金60万元，财政局按60万元实际采购需求拨款，我局按合同约定时间给供应商付款，资金到位率没有问题。

2.项目资金执行情况分析

2020年度生态园林城市创建预算资金60万元，实际执行3万元，预算资金执行率5%。

项目支出明细表：         单位：万元

| 预算项目 | 预算 | 支出 | 执行说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态园林创建策划咨询服务费 | 30 |  | 结余30万 |
| 复查迎检办公费 | 5 | 3 | 结余2万 |
| 印刷费 | 15 |  | 结余15万 |
| 数字化园林专管员 | 10 |  | 结余10万 |
| 合计 | 60 | 3 | 结余57万元已于2021年年初支付完毕。 |

3.项目资金管理情况分析

（1）2020年度生态园林城市创建项目严格执行政府采购程序、“三重一大”重要事项议事程序。

（2）专项资金申请、审核、拨付及信息公开规范，严格按照国库集中支付制度等有关文件规定执行，保障了专项资金安全，提高专项资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）电视技术报告片拍摄制作金额计划20万元，实际完成20万元；

（2）园林绿化成果画册 10万元，实际完成10万元；

（3）建成区绿地面积计划1314.42公顷，实际完成1314.42公顷；

（4）绿化覆盖率计划≧43.22%，实际完成43.22%；

（5）绿地率计划≧37.48%，实际完成37.48%；

（6）城市人均公园绿地面积计划≧11.32%，实际完成11.32%；

（7）资料印刷份数计划1000份，实际完成1000份；

（8）培训场次计划2次，实际完成2次；

（9）数字化园林专管员经费（每人/年）计划10万元，实际完成10万元；

（10）园林科普宣传费用计划1.8万元，实际完成1.8万元。

2.效益指标完成情况分析

（1） 社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。

（2） 生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。

3.满意度指标完成情况分析

我局绩效评价小组就运行维护保障、绿化覆盖率、运行成本控制、群众环境满意度等方面问题开展调查问卷，发放调查问卷50份，依据收回的问卷统计，对运行维护工作效率、绿化覆盖率等方面进行综合评估，市民的满意度95%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1.绩效目标未完成的原因

生态园林城市创建各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。

2.下一步的改进措施

继续加强项目执行监督管理，特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。按照市财政局部署，重点在绩效管理方面进行优化，并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化，保障财政资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.根据《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150号）文件精神，我局将根据绩效评价结果进行自查整改，形成整改报告报送市财政局；

2.加强绩效评价结果应用，推动绩效评价结果与预算安排相结合；

3.加大绩效评价结果公开力度，将评价结果在我局网站上公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）领导高度重视。为做好2020年度的绩效评价工作，成立了由分管财务的副局长为组长的绩效评价工作小组，为绩效评价工作提供组织保障。

（2）分工明确，及时督办。召开绩效评价专题会，按市财政局要求的绩效报告上报时间制订绩效评价分工倒计时工作安排表，并由具体牵头的办公室定期按倒计时表督办工作进展，确保绩效评价工作按计划进行。

八、其他需说明的问题

无需要说明的事项。

鄂州市园林绿化中心2020年度

城区广场游园绿地养护费专项支出绩效评价自评报告

鄂州市财政局：

根据《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150号）的要求，鄂州市园林绿化中心成立了专项资金绩效评价工作小组，对我单位2020年度城区广场游园绿地养护费进行了自评，现报告如下：

一、基本情况

（一）城区广场游园绿地养护费专项预算

2020年度鄂州市城区广场游园绿地养护费专项预算资金149万元。调给绿化处50万元，实际拨付99万元，绿化养护面积23.06万平方米。一级养护标准按每平方米7元测算，二级养护标准按每平方米4.3元测算。

（二）绩效目标情况

1.项目长期目标

完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

2.项目年度目标

（1）绿化养护面积23.06万平方米；

（2）绿化养护次数48次；

（3）新栽树木成活率≧95%；

（4）绿化苗木保存率≧95%；

（5）绿化养护合格率≧95%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1.确定评价主体和对象

鄂州市园林绿化中心为项目主体单位，组织开展绩效评价工作；评价的对象为2020年度城区广场游园绿地养护费专项资金。

2.制订绩效评价工作实施方案和工作计划

按照《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150号）的要求，制订2020年度鄂州市园林绿化中心城区广场游园绿地养护费专项资金绩效评价工作总体实施方案。

3.成立绩效评价工作组

为加强对绩效评价工作的组织领导，我中心成立了绩效评价工作小组，分管财务的副主任为城区广场游园绿地养护费专项资金绩效评价领导小组长，办公室负责具体实施，其他业务科室协助。

4.评价的内容和指标体系

依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号），我局2020年度城区广场游园绿地养护费项目专项资金绩效评价从投入、过程、产出、效果等四个维度进行评价，指标分别由4个一级指标6个二级指标17个三级指标构成（具体见附件）。

5.评价工作的依据

《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150号）、专项资金下达、资金拨付文件、项目执行验收文件等。

6.评价工作方法

绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。现场评价需要评价工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理、分析。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目相关资料进行分析，提出评价意见。绩效评价方法主要采用定性和定量相结合的方法。

（二）评价实施

1.制订工作计划

我中心于2019年4月15日成立绩效评价工作小组，制订绩效评价工作倒计时工作安排表，对项目基础资料收集、分析，建立指标体系，指标体系评分，绩效执行分析，绩效报告撰写，复核等具体工作安排落实责任人，主要由办公室负责。

2.收集基础资料

绩效评价小组负责收集基础信息资料，包括项目资金申报材料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、项目执行总结分析，项目绩效目标完成情况等。

3.资料收集整理

绩效评价小组相关工作人员依据收集的资料填报项目绩效目标完成情况表，绩效评价小组对基础资料进行分类整理、核实分析，并对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行分析，对填报的绩效目标完成情况表进行审核；分析绩效目标完成中存在的问题。

4.现场评价

绩效评价小组通过采取听取情况介绍、相关合作金融单位访谈、发放调查问卷、座谈询问、查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

5.综合分析评价

绩效评价领导小组依据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量或定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并将初步评价结论、有关说明、绩效自评报告上报局办公会通过。

三、综合评价结论

根据项目绩效指标体系评分，鄂州市园林绿化中心2020年城区广场游园绿地养护费项目专项资金绩效评价自评得分为95分。其中：项目投入13.8分，项目过程管理26.2分，项目产出30分，项目效益25分。本次专项资金阶段性（年度）项目绩效评价自评结果级别为“优”，详见附表。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年度城区广场游园绿地养护费资金来源为财政拨款，计划资金149万元，调给绿化处50万元，财政局按99万元实际采购需求拨款，我局按合同约定时间给供应商付款，资金到位率没有问题。

2.项目资金执行情况分析

2020年度城区广场游园绿地养护费预算资金99万元，实际执行89.77万元，预算资金执行率91%。

项目支出明细表：         单位：万元

| 预算项目 | 预算 | 支出 | 执行说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 凤凰广场 | 45 | 50 | 每平方米标准7元 |
| 凤凰广场扩展 | 14.56 | 14.56 | 每平方米标准7元 |
| 吴都古肆绿地 | 4.6 | 4.6 | 每平方米标准4.3元 |
| 五丈港绿地 | 1.07 | 1.07 | 每平方米标准4.3元 |
| 桂花名居绿地 | 0.86 | 0.86 | 每平方米标准4.3元 |
| 桂花民居街头绿地 | 0.26 | 0.26 | 每平方米标准4.3元 |
| 莲花山碑林 | 20.09 | 5.86 | 每平方米标准7元 |
| 吴都春天西侧游园绿地 | 12.56 | 12.56 | 每平方米标准4.3元 |
| 合计 | 99 | 89.77 |  |

3.项目资金管理情况分析

（1）2020年度全面实行城区绿化精细化管养模式，实施绿地养护综合考核，每月对每次检查考核情况全部进行计分排名通报，以考核结果作为支付依据。

（2）专项资金申请、审核、拨付及信息公开规范，严格按照国库集中支付制度等有关文件规定执行，保障了专项资金安全，提高专项资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）绿化养护面积计划23.06万平方米，实际完成23.06万平方米；

（2）绿化养护次数计划48次，实际完成48次；

（3）新栽树木成活率计划≧95%，实际完成率95%；

（4）绿化苗木保存率计划≧95%，实际完成率95%；

（5）绿化养护合格率计划≧95%，实际完成率95%。

2.效益指标完成情况分析

（1） 社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。

（2） 生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。

3.满意度指标完成情况分析

我中心绩效评价小组就运行维护保障、绿化覆盖率、运行成本控制、群众环境满意度等方面问题开展调查问卷，发放调查问卷50份，依据收回的问卷统计，对运行维护工作效率、绿化覆盖率等方面进行综合评估，市民的满意度97%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1.绩效目标未完成的原因

城区广场游园绿地养护费各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。

2.下一步的改进措施

继续加强项目执行监督管理，特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。按照市财政局部署，重点在绩效管理方面进行优化，并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化，保障财政资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.根据《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2020]150号）文件精神，我中心将根据绩效评价结果进行自查整改，形成整改报告报送市财政局；

2.加强绩效评价结果应用，推动绩效评价结果与预算安排相结合；

3.加大绩效评价结果公开力度，将评价结果在我局网站上公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）领导高度重视。为做好2020年度的绩效评价工作，成立了由分管财务的副主任为组长的绩效评价工作小组，为绩效评价工作提供组织保障。

（2）分工明确，及时督办。召开绩效评价专题会，按市财政局要求的绩效报告上报时间制订绩效评价分工倒计时工作安排表，并由具体牵头的办公室定期按倒计时表督办工作进展，确保绩效评价工作按计划进行。

八、其他需说明的问题

无需要说明的事项。

鄂州市西山风景区管理处2020年度

保运转专项支出绩效评价自评报告

鄂州市财政局：

根据《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》的要求，鄂州市西山风景区管理处成立了专项资金绩效评价工作小组，对我单位2020年度保运转进行了自评，现报告如下：

一、基本情况

（一）保运转专项预算

2020年度鄂州市保运转专项预算资金416万元。

（二）绩效目标情况

1.项目长期目标

完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

2.项目年度目标

（1）栈道维修面积930万平方米；

（2）电器设施维修数量10610件；

（3）土建工程维修面积8180平方米；

（4）其他设施维修数量18台；

（5）生产设备购置数量2129个；

（6）生产资料购置金额42万元；

（7）白蚁防治点个数4100个；

（8）苗木补栽3847株；

（9）花景摆设19万盆；

（10）经费保障养护、保洁人数239人；

（11）绿化设施完好率≧95%；

（12）绿化保持率≧95%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1.确定评价主体和对象

鄂州市西山风景区管理处为项目主体单位，组织开展绩效评价工作；评价的对象为2020年度保运转专项资金。

2.制订绩效评价工作实施方案和工作计划

按照《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》的要求，制订2020年度鄂州市西山风景区管理处保运转专项资金绩效评价工作总体实施方案。

3.成立绩效评价工作组

为加强对绩效评价工作的组织领导，我处成立了绩效评价工作小组，分管财务的副处长为保运转专项资金绩效评价领导小组长，办公室负责具体实施，其他业务科室协助。

4.评价的内容和指标体系

依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号），我处2020年度保运转项目专项资金绩效评价从投入、过程、产出、效果等四个维度进行评价，指标分别由4个一级指标6个二级指标17个三级指标构成（具体见附件）。

5.评价工作的依据

《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》、专项资金下达、资金拨付文件、项目执行验收文件等。

6.评价工作方法

绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。现场评价需要评价工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理、分析。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目相关资料进行分析，提出评价意见。绩效评价方法主要采用定性和定量相结合的方法。

（二）评价实施

1.制订工作计划

我处于2021年4月15日成立绩效评价工作小组，制订绩效评价工作倒计时工作安排表，对项目基础资料收集、分析，建立指标体系，指标体系评分，绩效执行分析，绩效报告撰写，复核等具体工作安排落实责任人，主要由办公室负责。

2.收集基础资料

绩效评价小组负责收集基础信息资料，包括项目资金申报材料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、项目执行总结分析，项目绩效目标完成情况等。

3.资料收集整理

绩效评价小组相关工作人员依据收集的资料填报项目绩效目标完成情况表，绩效评价小组对基础资料进行分类整理、核实分析，并对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行分析，对填报的绩效目标完成情况表进行审核；分析绩效目标完成中存在的问题。

4.现场评价

绩效评价小组通过采取听取情况介绍、相关合作金融单位访谈、发放调查问卷、座谈询问、查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

5.综合分析评价

绩效评价领导小组依据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量或定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并将初步评价结论、有关说明、绩效自评报告上报处办公会通过。

三、综合评价结论

根据项目绩效指标体系评分，鄂州市西山风景区管理处2020年保运转项目专项资金绩效评价自评得分为92分。其中：项目投入12.8分，项目过程管理26.2分，项目产出30分，项目效益23分。本次专项资金阶段性（年度）项目绩效评价自评结果级别为“优”，详见附表。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年度保运转资金来源为财政拨款，计划资金456万元，财政局按456万元实际采购需求拨款，我处按合同约定时间给供应商付款，资金到位率没有问题。

2.项目资金执行情况分析

2020年度保运转预算资金416万元，实际执行416万元，预算资金执行率100%。

项目支出明细表：         单位：万元

| 预算项目 | 预算 | 支出 |
| --- | --- | --- |
| 土建工程维修 | 30 | 30 |
| 栈桥维修 | 16 | 16 |
| 电器设施维修 | 57 | 57 |
| 花景摆设 | 50 | 50 |
| 设备购置 | 72 | 72 |
| 生产资料购置 | 38 | 38 |
| 苗木补栽 | 58 | 58 |
| 管理用车维护维修 | 20 | 20 |
| 白蚁防治 | 35 | 35 |
| 其他支出 | 40 | 40 |
| 合计 | 416 | 416 |

3.项目资金管理情况分析

（1）2020年度保运转项目严格执行政府采购程序。

（2）专项资金申请、审核、拨付及信息公开规范，严格按照国库集中支付制度等有关文件规定执行，保障了专项资金安全，提高专项资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）栈道维修面积计划930万平方米，实际完成930万平方米；

（2）电器设施维修数量计划10610件，实际完成10610件；

（3）土建工程维修面积计划8180平方米，实际完成8960平方米；

（4）其他设施维修数量计划18台，实际完成18台；

（5）生产设备购置数量计划2129个，实际完成2129个；

（6）生产资料购置金额计划42万元，实际完成42万元；

（7）白蚁防治点个数计划4100个，实际完成4300个；

（8）苗木补栽数量计划3847株，实际完成3847株；

（9）花景摆设计划19万盆，实际完成19万盆；

（10）经费保障养护、保洁人数计划239人，实际完成239人；

（11）绿化设施完好率计划≧95%，实际完成95%；

（12）绿化保持率计划≧95%，实际完成95%。

2.效益指标完成情况分析

（1） 社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。

（2） 生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。

3.满意度指标完成情况分析

我处绩效评价小组就运行维护保障、绿化覆盖率、运行成本控制、群众环境满意度等方面问题开展调查问卷，发放调查问卷50份，依据收回的问卷统计，对运行维护工作效率、绿化覆盖率等方面进行综合评估，市民的满意度95 %。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1.绩效目标未完成的原因

保运转各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。

2.下一步的改进措施

继续加强项目执行监督管理，特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。按照市财政局部署，重点在绩效管理方面进行优化，并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化，保障财政资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.根据《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2019]87号）文件精神，我处将根据绩效评价结果进行自查整改，形成整改报告报送市财政局；

2.加强绩效评价结果应用，推动绩效评价结果与预算安排相结合；

3.加大绩效评价结果公开力度，将评价结果在我处网站上公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）领导高度重视。为做好2020年度的绩效评价工作，成立了由分管财务的副处长为组长的绩效评价工作小组，为绩效评价工作提供组织保障。

（2）分工明确，及时督办。召开绩效评价专题会，按市财政局要求的绩效报告上报时间制订绩效评价分工倒计时工作安排表，并由具体牵头的办公室定期按倒计时表督办工作进展，确保绩效评价工作按计划进行。

八、其他需说明的问题

无需要说明的事

鄂州市西山风景区管理处2020年度

养护费专项支出绩效评价自评报告

鄂州市财政局：

根据《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》的要求，鄂州市西山风景区管理处成立了专项资金绩效评价工作小组，对我单位2020年度养护费进行了自评，现报告如下：

一、基本情况

（一）养护费专项预算

2020年度鄂州市养护费专项预算资金758万元。绿化养护面积34万平方米。一级养护标准按每平方米7元测算，二级养护标准按每平方米4.3元测算。

（二）绩效目标情况

1.项目长期目标

完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

2.项目年度目标

（1）绿化养护面积34万平方米；

（2）绿化养护次数48次；

（3）森林防火人次365次；

（4）免票入园人次50万/次；

（5）夜间敞园接待人次120万/次；

（6）新栽树木成活率≧98%；

（7）绿化苗木保存率≧98%；

（8）绿化养护合格率≧98%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1.确定评价主体和对象

鄂州市西山风景区管理处为项目主体单位，组织开展绩效评价工作；评价的对象为2020年度养护费专项资金。

2.制订绩效评价工作实施方案和工作计划

按照《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》的要求，制订2020年度鄂州市西山风景区管理处养护费专项资金绩效评价工作总体实施方案。

3.成立绩效评价工作组

为加强对绩效评价工作的组织领导，我处成立了绩效评价工作小组，分管财务的副处长为养护费专项资金绩效评价领导小组长，办公室负责具体实施，其他业务科室协助。

4.评价的内容和指标体系

依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号），我处2020年度养护费项目专项资金绩效评价从投入、过程、产出、效果等四个维度进行评价，指标分别由4个一级指标6个二级指标17个三级指标构成（具体见附件）。

5.评价工作的依据

《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》、专项资金下达、资金拨付文件、项目执行验收文件等。

6.评价工作方法

绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。现场评价需要评价工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理、分析。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目相关资料进行分析，提出评价意见。绩效评价方法主要采用定性和定量相结合的方法。

（二）评价实施

1.制订工作计划

我处于2021年4月15日成立绩效评价工作小组，制订绩效评价工作倒计时工作安排表，对项目基础资料收集、分析，建立指标体系，指标体系评分，绩效执行分析，绩效报告撰写，复核等具体工作安排落实责任人，主要由办公室负责。

2.收集基础资料

绩效评价小组负责收集基础信息资料，包括项目资金申报材料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、项目执行总结分析，项目绩效目标完成情况等。

3.资料收集整理

绩效评价小组相关工作人员依据收集的资料填报项目绩效目标完成情况表，绩效评价小组对基础资料进行分类整理、核实分析，并对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行分析，对填报的绩效目标完成情况表进行审核；分析绩效目标完成中存在的问题。

4.现场评价

绩效评价小组通过采取听取情况介绍、相关合作金融单位访谈、发放调查问卷、座谈询问、查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

5.综合分析评价

绩效评价领导小组依据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量或定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并将初步评价结论、有关说明、绩效自评报告上报处办公会通过。

三、综合评价结论

根据项目绩效指标体系评分，鄂州市西山风景区管理处2020年养护费项目专项资金绩效评价自评得分为92.分。其中：项目投入12.8分，项目过程管理26.2分，项目产出30分，项目效益23分。本次专项资金阶段性（年度）项目绩效评价自评结果级别为“优”，详见附表。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年度养护费资金来源为财政拨款，计划资金758万元，财政局按758万元实际采购需求拨款，我处按合同约定时间给供应商付款，资金到位率没有问题。

2.项目资金执行情况分析

2020年度养护费预算资金758万元，实际执行758万元，预算资金执行率100%。

| 入园门票补贴 | 286万元 | 50万/次*6元 |
| --- | --- | --- |
| 森林防火经费 | 110万元 | 2400亩*458元 |
| 夜间敞园 | 120万元 | 120万/次*1元 |
| 游园养护费 | 242万元 | 绿地34万平方米，按一级养护标准7元/平方米 |
| 合计 | 758万元 |  |

3.项目资金管理情况分析

（1）2020年度养护费项目严格执行政府采购程序。

（2）专项资金申请、审核、拨付及信息公开规范，严格按照国库集中支付制度等有关文件规定执行，保障了专项资金安全，提高专项资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）绿化养护面积计划25.58万平方米，实际完成25.58万平方米；

（2）绿化养护次数计划24次，实际完成10次；

（3）新栽树木成活率计划≧98%，实际完成98%；

（4）绿化苗木保存率计划≧98%，实际完成98%；

（5）绿化养护合格率计划≧99%，实际完成98%。

2.效益指标完成情况分析

（1） 社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。

（2） 生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。

3.满意度指标完成情况分析

我处绩效评价小组就运行维护保障、绿化覆盖率、运行成本控制、群众环境满意度等方面问题开展调查问卷，发放调查问卷50份，依据收回的问卷统计，对运行维护工作效率、绿化覆盖率等方面进行综合评估，市民的满意度98 %。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1.绩效目标未完成的原因

养护费各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。

2.下一步的改进措施

继续加强项目执行监督管理，特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。按照市财政局部署，重点在绩效管理方面进行优化，并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化，保障财政资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.根据《鄂州市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》文件精神，我处将根据绩效评价结果进行自查整改，形成整改报告报送市财政局；

2.加强绩效评价结果应用，推动绩效评价结果与预算安排相结合；

3.加大绩效评价结果公开力度，将评价结果在我处网站上公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）领导高度重视。为做好2020年度的绩效评价工作，成立了由分管财务的副处长为组长的绩效评价工作小组，为绩效评价工作提供组织保障。

（2）分工明确，及时督办。召开绩效评价专题会，按市财政局要求的绩效报告上报时间制订绩效评价分工倒计时工作安排表，并由具体牵头的办公室定期按倒计时表督办工作进展，确保绩效评价工作按计划进行。

八、其他需说明的问题

无需要说明的事项。