附件3

鄂州政府网运行项目

2018年度绩效自评报告

一、基本情况

为了加强政府网站创新发展，深入推进互联网政务信息数据和便民服务平台建设，提升政府网站服务能力，让鄂州人民在共享互联网发展成果上有更多获得感。我社按照国家信息产业办和省政府制定的新的地市级政府网站绩效评估考核标准进行网页、板块和程序进行重新设计、全新改版和软件升级，并基本保证每年排名在全国稳中有进。同时防止政府门户网站被黑客攻击，确保市政府门户网（1个主站+30个部门网站+5台服务器）的运行安全。全年预算拨款70万元，实际支出70万元。

二、绩效自评工作开展情况

成立专班进行绩效自评，项目所在的部室按照党委的意见进行资料搜集，数据分析，市场研判，安排专人进行自评。

1. 综合评价结论

经过认真地评价，鄂州政府门户网站运行项目得分为100分，评价等级为优。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析**

1.项目资金到位情况分析

全年财政拨款70万元，按预算拨付到位。

2.项目资金执行情况分析

实际使用资金70元，其中人员工资社保费49.9万元，商品和服务支出20.1万元。

3、项目资金管理情况分析

制订《鄂州日报财务管理办法》，健全和完善项目管理制度，严格编制年度预算，实行专款专用。

**（二）项目绩效指标完成情况分析**

1.产出指标完成情况分析

2018年计划主动公开信息条数19000条，回应解读数45次，公开件数33件，实际公开条数19401条，回应解读96次，公开38件。均超额完成任务。圆满接受国务院及省里网站普查，确保每日进行网站更新维护。全年共支出工资福利49.9万元，商品和服务支出20.1万元。

2.效益指标完成情况分析

目前属于鄂州政府唯一的一个官方门户网站，日均访问量3万人次，打造成互联网+政务绿色服务的公开平台及便民服务平台。

3.满意度指标完成情况分析

随着政府网站的功能逐步完善，用户的依赖感逐步增强，用户持续增加。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标按预定计划已完成，但存在功能不够完善，用户粘度不强，影响力不够的问题，需要进一步加强硬件投入，提高信息质量，提升时效性。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效结果是用于向报社领导和财政及各级检查机关进行汇报的依据，通过自评结果进行查找不足，完善制度。准备在网站上进行公开。

1. 绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作必须要争取主要领导的高度重视，并作为日常工作的考核依据。项目绩效工作主要是以业务部室为主体的自我考核工作，需要业务部室人员具有一定的绩效评价理论基础。因为绩效工作是单位负责人经济责任审计的主要内容之一，建议市财政组织专家对各单位主要负责同志和业务部室相关人员进行专业培训，以增强领导绩效意识和业务人员的绩效评价能力。

1. 其他需说明的问题

如何请专业人士完善绩效评价指标和评价方法。