| 附件2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧鄂州建设重点工程行动计划表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 重点建设项目 | 项目内容 | 进度目标 | 牵头单位 | 责任单位 |
| 一、信息基础设施提升行动 |  |  |  |  |  |
| 1 | “光网鄂州” 建设工程 | 农村地区光纤到村组 | 到2017年，城市新建住宅小区和农村村组光纤覆盖率达到100%，工业园区和城市具备100Mbps（兆比特每秒）接入能力，农村具备20Mbps接入能力。 | 市经信委 | 市城建委、市城管局、市规划局、市房产局，市电信公司、市移动公司、市联通公司、市铁塔公司、市鄂广信息公司等 |
|  |  | 加强工业宽带网络建设 |  |  |  |
|  |  | 落实光纤到户国家标准 |  |  |  |
| 2 | “无线鄂州” 建设工程 | 新建铁塔 | 到2017年，新建铁塔340座，铁塔（含地面和楼面）总数达到1800座。 | 市经信委 | 市铁塔公司 |
|  |  | 新增4G基站 | 到2017年，新建4G基站2650个，4G用户达57万户。 |  | 市电信公司、市移动公司、市联通公司 |
|  |  | 建设公共区域无线WiFi | 到2017年，新增WIFI热点数3985个，实现乡镇以上重点公共区域WiFi全覆盖。 |  | 市电信公司、市移动公司、市联通公司、市铁塔公司、市鄂广信息公司等 |
| 3 | “三网融合” 提升工程 | 推广幸福新农村互联网电视（IPTV） | 2016年“幸福新农村IPTV”、“数字农家书屋”、“智慧社区”新增用户18000户，2017年新增用户30000户。 | 市经信委 | 市电信公司 |
|  |  | 推广数字农家书屋、智慧社区应用 |  |  | 市文体新广局、市广播电视台，市鄂广信息公司 |
| 4 | 下一代互联网 推进工程 | 推进下一代互联网协议（IPv6）改造 | 2016年启动网络IPv6的改造，IPv4/IPv6网络和业务共存，2017年实现IPv4与IPv6流量互通。 | 市发改委 | 市经信委，市电信公司、市移动公司、市联通公司、市铁塔公司、市鄂广信息公司 |
|  |  | 推动IPv6应用试点示范 | 2016年，IPv6用户3000户，2017年新增IPv6用户6000户。 |  |  |
| 二、产业转型升级行动 |  |  |  |  |  |
| 5 | 推进两化 融合发展 | 在工业企业中推广信息技术应用 | 到2017年，机械加工数控化率达到40%，大中型企业通过互联网开展生产经营活动达到60%。 | 市经信委 | 市发改委、市科技局，各区、开发区、街道办事处 |
|  |  | 两化融合试点示范工作 | 到2017年，新增省级试点示范企业8家，达到18家。 |  |  |
| 6 | 发展绿色制造 | 重点领域智能化节能技术推广 | 到2017年，烟粉尘、二氧化硫等主要污染物排放达到国家和省政府下达的目标。 | 市发改委 | 市环保局、市经信委，各区、开发区、街道办事处 |
|  |  | 年耗能1万吨及以上耗能企业的节能监测 | 形成多层次智能感知体系，主要污染物排放在线监测率达到100%。 |  |  |
| 7 | 加快智慧 农业建设 | 农业物联网应用示范项目 | 扶持20家新型经营主体开展农业物联网技术应用示范，实现农产品生产、经营、管理的智能化。 | 市农委 | 市科技局、市商务局、市供销社等 |
|  |  | 建设完善12316三农信息服务平台 | 提供个性化定制、规模化和全产业链的农业生态服务，打造现代农业生态圈。 |  |  |
|  |  | 建设农业公共服务管理信息平台 | 为整体推进“互联网+农业”发展提供保障。 |  |  |
| 8 | 促进服务业 提档升级 | 建设生产性服务平台 | 建成生产性服务平台，提高面向产业集群和专业市场的服务水平，企业信息技术咨询、信息工程监理、信息系统测评、信息能力培训等服务能力明显增强。 | 市发改委 | 市经信委、市商务局、市质监局等 |
|  |  | 完善面向传统企业的电子商务配套服务 |  |  |  |
|  |  | 发展移动互联网信息服务 |  |  |  |

| 9 | 统筹发展 智能物流 | 加快顺丰国际航空物流枢纽等重大物流项目建设 | 将我市建设成为华中地区乃至全国的智能仓储和大物流中心。 | 市发改委 | 市商务局、市经信委、市交通局、市出入境检验检疫局等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 构建物流信息共享体系 | 建设一流的物流信息服务平台，整合物流信息，实现信息链上下游延伸和信息资源互联互通。 |  |  |
|  |  | 建设智能仓储 | 提高货物调度效率70%以上，提高作业效率50%以上。 |  |  |
|  |  | 完善智能物流配送 | 提高配送效率80%以上，社区化配送比例达50%，每个行政村均设立配送网点。 |  |  |
| 三、社会管理创新行动 |  |  |  |  |  |
| 10 | 信息资源 开放共享 | 加强政务部门业务信息资源梳理和“云化”管理 | 建设人口、法人单位、自然资源和空间地理、宏观经济等基础信息库，落实数据采集、汇聚、共享的长效机制。制定完善信息资源开放共享管理办法，引导挖掘信息资源的经济社会效益。 | 市政府电子政务办公室 | 市经信委、市发改委、市公安局、市国土资源局、市城建委、市交通局、市卫计委、市统计局、市工商局、市质监局、市规划局等 |
|  |  | 建立信息资源开放共享的保障机制 |  |  |  |
|  |  | 推动公共信息资源开放 |  |  |  |
| 11 | 提升政务效能 | 完善电子政务建设 | 打造网络化、智能化“网上政府”。 | 市政府电子政务办公室 | 市发改委、市政府法制办等 |
|  |  | 促进政务服务网络向基层延伸 | 区级电子政务公共服务平台更加完善。 |  |  |
| 12 | 加强社会治安综合管理 | 建设社会治安管理综合信息平台 | 信息资源得到整合，应用实现共享，构建起“技术支撑、立体防控、线上线下、多部门联动”的社会综合治安管理信息服务体系。 | 市公安局 | 市政府电子政务中心、市城建委、市交通局等 |
|  |  | 建设社会治安防控物联网 |  |  |  |
|  |  | 加强视频监控探头建设、应用和管理 |  |  |  |

| 12 | 加强社会治安综合管理 | 建设村（社区)视频监控系统运维管理平台 | 信息资源得到整合，应用实现共享，构建起“技术支撑、立体防控、线上线下、多部门联动”的社会综合治安管理信息服务体系。 | 市公安局 | 市政府电子政务中心、市城建委、市交通局等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完善城市安全防控网络 |  |  |  |
|  |  | 推动防控信息的资源共享和协同应用 |  |  |  |
|  |  | 完善社区（农村）网格化管理信息平台 |  |  |  |
|  |  | 加强网络安全管理 | 建立安全管理机制，增强复杂网络安全管理能力。 | 市委网信办 | 市政府电子政务中心、市公安局等 |
| 13 | 严格食品药品安全监管 | 建设食品药品公众服务平台 | 实现全市监管网络的互联互通，行政检查、行政执法、监督检验、投诉举报处理等业务的协同，完善重要环节与部位的实时监控和远程监管，提高应急处置能力，实现食品药品信息惠民。 | 市食药监局 | 市卫计委、市工商局、市质监局等 |
|  |  | 建立食品安全电子监管体系 |  |  |  |
|  |  | 实施药品监管信息系统工程 |  |  |  |
|  |  | 建立食品药品安全应急指挥系统 |  |  |  |
|  |  | 建设食品药品监管信息电子公告 |  |  |  |
| 14 | 加强生态环境保护和自然资源综合监控 | 完善环保网上行政审批系统 | 着力构筑全市智能生态环境保护和自然资源综合监管体系，实现对重点污染源、水质、空气质量和高污染企业排污信息的动态监测，加大环境质量信息公开力度。 | 市环保局 | 市国土资源局、市水务局、市规划局等 |
|  |  | 扩大监控覆盖范围 |  |  |  |
|  |  | 加大环境质量信息公开力度 |  |  |  |
|  |  | 建设移动执法监管系统 |  |  |  |
|  |  | 建设自然资源综合监控体系 |  |  |  |

| 15 | 智能化安全 生产监管 | 实现重大危险源在线监控 | 实现在线监控、自动报警、自动联锁，应对突发事件和安全事故的应急处置能力得到提高。 | 市安监局 | 各区、开发区、街道办事处，相关企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设安全生产智能监管平台 |  |  |  |
| 四、信息惠民服务保障行动 |  |  |  |  |  |
| 16 | 加快智慧人社体系建设 | 建设网上办事服务平台 | 将服务下沉到乡镇人力资源服务网点、社区、村组，为基层业务经办提供便捷服务。构建起经办高效、管理规范、监控有力的信息系统，方便查询和办理业务，提升服务感知和体验。 | 市人社局 | 市民政局、市卫计委等 |
|  |  | 建设基层经办服务平台 |  |  |  |
|  |  | 搭建数据中心 |  |  |  |
|  |  | 探索建设生物识别身份认证平台 |  |  |  |
| 17 | 提升健康 服务水平 | 人口健康信息化建设 | 提供电子病历、预约挂号、档案调阅等功能于一体的综合医疗服务，医院系统之间的互联和信息共享，开展基于“互联网＋”的惠民服务的试点，形成惠及全市的医疗健康基础信息服务平台。 | 市卫计委 | 市发改委、市科技局、市食药监局等 |
|  |  | 建立基于电子健康档案的公共服务信息系统 |  |  |  |
|  |  | 推进数字医院建设 |  |  |  |
| 18 | 大力普及 智慧教育 | 教学点远程教育同步课堂平台建设 | 全市120多所教学点实现远程教育“同步课堂”全覆盖、360个教学班“班班通”全覆盖。为全市万名教师和近15万名在校学生配备无线终端教学设备，实现无时无处不在的泛在教学。 | 市教育局 | 市经信委、市城建委，各区、开发区、街道办事处 |
|  |  | 开展信息化应用终端配备 |  |  |  |
| 19 | 优化智慧 交通服务 | 建设智能交通管理平台 | 提升高速公路和城市道路交通智能化管理水平 | 市交通局 | 市公安局、市国土资源局、市安监局、市规划局等 |
|  |  | 建立公交视频实时监控系统 | 实现危化物运行轨道的监控。 |  |  |
|  |  | 建设智能调度平台 | 实现人员无缝换乘和车辆智能调度。 |  |  |
|  |  | 完善运输综合信息服务中心 | 提供及时动态交通信息服务。 |  |  |

| 20 | 加强智慧 水务建设 | 建设水务计算机广域网 | 实现水利网络互联互通，实现水务信息的全面汇集和共享。 | 市水务局 | 市国土资源局、市交通局、市气象局、市规划局等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设信息资源共享平台 |  |  |  |
|  |  | 建立快速反应指挥调度平台 | 实现指挥调度、工程运行与安全监控的可视化、动态化、实时化管理。 |  |  |
|  |  | 建设和完善重要水利水务设施监测平台 | 实现对水质监测、供水管网和图像设施的数字化管理。 |  |  |
|  |  | 建设业务应用支撑体系 | 行业管理水平和服务能力得到提升。 |  |  |
| 21 | 创新发展 智慧旅游 | 建设智慧旅游项目 | 实现旅游数据集聚、整合、共享和处理。 | 市旅游局 | 市经信委、市国土资源局、市城建委、市交通局，市电信公司、市移动公司、市联通公司等 |
|  |  | 建设微景通项目 | 实现基础功能平台、微网订制和语音画册功能。 |  |  |
| 22 | 搭建优质文化信息服务平台 | 建设完善数字农家书屋 | 为群众提供丰富便捷的数字文化信息服务。实现数字资源的在线阅读和移动阅读。实现公共图书馆文献信息资源的整合。 | 市文体 新广局 | 市广播电视台、市委网信办、市公安局等 |
|  |  | 建设数字图书馆服务平台 |  |  |  |
|  |  | 推动图书馆业务管理信息化 |  |  |  |
|  |  | 建设基于全台网的新媒体节目生产发布平台 | 建立基于高清全台网架构上的新媒体节目生产发布平台，实现优势节目在移动终端的实时推送。 |  |  |
| 23 | 全面推进智慧城市建设 | 建设城市地下管线信息系统 | 完成主城区地下管线普查和信息系统建设。 | 市城建委 | 市发改委、市经信委、市公安局、市民政局、市交通局、市园林局等 |
|  |  | 建设智慧鄂州时空信息云平台 | 提供数据服务、基础设施服务、软件功能服务和平台接口服务等四大类服务。 | 市规划局 |  |
|  |  | 开展智慧社区试点工作 | 打造集家居安防、远程医疗、智慧养老、信息服务为一体的智慧社区。 | 市房产局 |  |

| 五、互联网经济培育行动 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 培育新一代 信息产业 | 建设湖北梧桐湖软件产业园 | 将梧桐湖软件产业园建设成为信息服务产业发展的重要基地，发展健康物联网、健康云项目，打造物联网健康产业集群。 | 市经信委 | 市发改委、市招商局、市科技局、市交通局、市商务局、市卫计委等 |
|  |  | 发展健康云 |  |  |  |
| 25 | 发展高端电子信息产业 | 推进高端显示终端产业发展 | 打造中部重要的显示面板生产基地和物联网设备制造基地，加快以无线数字家庭产品为代表的智能终端研发及产业化，构建较完善的智能无线数字家庭产业链，夯实电子信息产业发展基础。 | 市经信委 | 市发改委、市招商局、市科技局、市规划局，各区、开发区、街道办事处 |
|  |  | 推进无线射频设备产业化 |  |  |  |
|  |  | 发展壮大数字家庭产业 |  |  |  |
| 26 | 做大做强 电子商务 | 加快中部电商总部基地建设 | 做大做强中部电商总部基地，提升钢铁、建材、生物医药、装备制造等重点行业产业链协同能力，基层电子商务得到普及。 | 市商务局 | 市发改委、市招商局、市经信委、市交通局、市农委等 |
|  |  | 发展行业电子商务平台 |  |  |  |
|  |  | 推动电子商务进社区、进农村 |  |  |  |
| 27 | 培育“互联网+”创业创新 | 搭建大众创业、万众创新平台 | 建设10家以上众创空间和网络众创平台，为创业者提供低成本、便利化、全要素服务。 | 市发改委 | 市人社局、市招商局、市科技局、市经信委、市文体新广局、市广播电视台等 |
|  |  | 建设创业创新孵化器 | 建设5家以上中小微企业加速器，3家以上科技企业孵化器。 |  |  |
|  |  | 创新成果转化 | 每年实施创新成果转化项目10个以上。 |  |  |
|  |  | 发展创业服务业 | 建立5家以上的合作平台。 |  |  |