附件1

智慧鄂州建设重点工程行动计划

（2016-2017年）

为贯彻落实《关于加快推进智慧鄂州建设的意见》文件精神，结合实际制定本行动计划。

- 一、信息基础设施提升行动

- 1.“光网鄂州”建设专项行动。严格落实城市光纤到户国家标准，加快实施光纤化改造。农村地区加速光纤到村组建设，提升光纤宽带普及率。加强工业宽带建设，提升开发区、园区、产业集聚区的宽带接入能力。到2017年，城市新建住宅小区和农村村组光纤覆盖率达到100%，城市和农村家庭分别具备100Mbps（兆比特每秒）、20Mbps接入能力。(责任单位：市经信委、市城建委、市城管局、市规划局、市房产局，市电信公司、市移动公司、市联通公司、市铁塔公司、市鄂广信息公司）

- 2.“无线鄂州”建设专项行动。大力发展高速移动互联网，增加人口密集区基站数量，扩大4G网络覆盖范围，加快4G网络向乡镇和行政村延伸。到2017年，新建铁塔340座，新增4G基站2652个，4G用户数达到57万户。加强无线宽带接入网建设，大力推进公共场所、服务场所的WiFi建设，实现区、开发区、街道重点公共区域无线宽带全覆盖。(责任单位：市经信委，各区、开发区、街道办事处，市电信公司、市移动公司、市联通公司、市铁塔公司、市鄂广信息公司)

- 3.“三网融合”提升专项行动。促进电信网、广播电视网、互联网基础设施共建共享。加快下一代广播电视网建设，推进广电网络双向化、智能化改造。推广幸福新农村互联网电视（IPTV）、数字农家书屋、智慧社区等“三网融合”应用，完善农村综合信息服务体系。到2017年，数字农家书屋、智慧社区、幸福新农村IPTV新增用户48000户。（责任单位：市经信委、市文体新广局、市广播电视台，市电信公司、市移动公司、市联通公司、市铁塔公司、市鄂广信息公司）

- 4.下一代互联网推进专项行动。加快下一代互联网的部署和应用，推进网络和平台支持下一代互联网协议（IPv6）改造。开展下一代互联网商用，推动IPv6应用试点示范。2016年，启动网络IPv6的改造，IPv4/IPv6网络和业务共存；2017年实现IPv4与IPv6流量互通，IPv6用户达到9000户。(责任单位：市发改委、市经信委，市电信公司、市移动公司、市联通公司、市铁塔公司、市鄂广信息公司）

- 二、产业转型升级行动

- 5.推进两化深度融合发展。加快信息技术在企业研发设计、生产制造、经营管理、营销物流等环节的覆盖渗透、集成应用和融合创新。到2017年，机械加工数控化率达到40%，规模工业企业通过互联网开展生产经营占比达到60%。加大信息技术应用推广力度，着力推进信息技术应用和两化融合试点示范工作，每年选取10家企业重点培育。到2017年，新增省级试点示范企业8家，达到18家。（责任单位：市经信委、市发改委、市科技局，各区、开发区、街道办事处）

- 6.发展绿色制造。加快重点领域智能化节能技术推广应用，推动钢铁、水泥、建材等主要耗能行业设备和工艺流程的智能化改造。加强对年耗能1万吨以上重点耗能企业的节能监测，完善污染物排放在线监测系统，主要污染物排放在线监测率达到100%。到2017年，烟粉尘、二氧化硫等主要污染物排放工作完成国家和省政府下达的目标任务。（责任单位：市发改委、市环保局、市经信委，各区、开发区、街道办事处）

- 7.加快智慧农业建设。推动互联网、物联网等信息技术在农业发展中的应用，建设农业物联网应用示范项目，重点扶持20家新型经营主体开展农业物联网技术应用示范，实现农产品生产、经营、管理的智能化。建设完善12316三农信息服务平台，提供个性化定制、规模化和全产业链的农业生态服务，打造现代农业生态圈。推进农业公共服务管理信息平台建设，建设农业监管与指挥调度系统和农业综合服务系统，为整体推进“互联网+农业”发展提供保障。（责任单位：市农委、市科技局、市商务局、市供销社等）

- 8.促进服务业提档升级。依托我市生物医药、装备制造、建材等重点产业建设生产性服务平台，面向行业企业提供采购、营销、融资、咨询等专业外包服务。完善电子商务配套服务，提高面向产业集群和专业市场的技术支撑和公共服务水平。发展移动电商、移动支付、数字媒体、位置服务、网络社交等基于移动互联网的信息服务，提高信息技术咨询、信息工程监理、信息系统测评、信息技术培训的服务能力。（责任单位：市发改委、市经信委、市商务局、市质监局等）

- 9.统筹发展智能物流。加快顺丰国际航空物流枢纽、三江港区物流园等重大物流项目建设，将我市建设成为华中地区乃至全国的智能仓储和大物流中心。推进重点物流企业建设物流信息服务平台，实现信息链上下游延伸和信息资源互联互通。建设智能仓储体系，实现仓储设施与货物的实时跟踪和信息处理，提高货物调度效率70%以上；实施智能装备改造，提高作业效率50%以上。完善智能物流配送体系，推进货运企业与物流园区、仓储设施、配送网点的信息互联，提高配送效率80%以上；发展新型社区化配送模式，社区化配送比例达50%；加快村级物流配送网络和网点建设，实现行政村配送点全覆盖。（责任单位：市发改委、市商务局、市经信委、市交通局、市出入境检验检疫局等）

- 三、社会管理创新行动

- 10.信息资源开放共享。加强政府部门业务信息资源梳理和“云化”管理，按照统一规划，推进人口、法人单位、自然资源和空间地理、宏观经济等基础信息库的建设，落实数据采集、汇聚、共享的长效机制。建立信息资源开放共享的保障机制，制定信息资源开放共享管理办法。推动开放公共信息资源，引导社会化开发利用，深度挖掘信息资源的经济社会效益。（责任单位：市政府电子政务中心、市经信委、市发改委、市公安局、市国土资源局、市城建委、市交通局、市卫计委、市统计局、市工商局、市质监局、市规划局等）

- 11.提升政务效能。深入推进电子政务建设，完善市级政务平台，加快部门数据向平台聚集，打造“网上政府”。加快区级电子政务公共服务平台建设，促进政务服务网络向基层乡镇、村（社区）延伸。加快全市信用信息公共服务平台建设，通过依法披露征信信息，形成守信褒扬、失信惩戒机制。（责任单位：市政府电子政务办公室、市发改委、市政府法制办等）

- 12.加强社会治安综合管理。建设社会治安管理综合信息平台，实现手机APP远程实时采集、共享和比对查询。建设社会治安防控物联网，利用信息传感设备将社会治安要素与互联网相连接，实现智能识别、定位追溯、报警联动、轨迹跟踪、在线监控和远程控制，并逐步拓展到流动人口管理、居民家庭防范和危险物品监控等领域。加强视频监控探头建设、应用和管理，拓宽一类视频探头的覆盖范围，在主要道路出入口和区际道路新建卡口，逐步实现高清化、智能化、人脸识别和车辆识别等目标。推进全市所有村（社区）实现“一村（社区）四探头”的视频网全覆盖、全联网、村村通，建设视频监控系统运维管理平台。完善城市安全立体防控网络，拓宽重点公共场所物联网监控覆盖范围。推动防控信息资源共享和协同应用，提高预防犯罪、动态控制、侦查破案、道路监管能力。完善社区（村）网格化管理信息平台功能，创新“互联网+”社会管理的新模式，促进社会和谐稳定。加强网络安全管理，建设无线网络管理系统，健全信息安全监测预警体系，完善政务网站及重要信息系统安全监测预警平台建设。严格落实国家信息安全管理相关规定，建立安全管理机制，增强复杂网络安全管理能力。（责任单位：市公安局、市委网信办、市政府电子政务办公室、市城建委、市交通局等）

- 13.严格食品药品安全监管。建设完善食品药品业务监管和公众服务平台，实现全市监管网络的互联互通和业务协同。建立食品安全电子监管体系，关注餐桌安全，推进重点食品电子追溯系统示范建设，实现行政检查、行政执法、监督检验、投诉举报处理业务的协同处理。建设药品监管信息系统工程，实现全过程的重要环节与部位的实时监控和远程监管。建设食品药品安全应急指挥系统，提高应急处置能力。建设食品药品监管信息电子公告，实施信息惠民。（责任单位：市食药监局、市卫计委、市工商局、市质监局等）

- 14.加强生态环境保护和自然资源综合监控。进一步完善环保网上行政审批系统，提供更加便捷的服务。加快物联网技术应用，对重点污染源、水质、空气质量和高污染企业排污信息实施在线监测，扩大监控覆盖范围。加大环境质量信息公开力度。推行环保移动执法，提高监管能力。加快建设自然资源综合监控体系，将相关自然资源纳入统一监控平台，实现数据共享。（责任单位：市环保局、市国土资源局、市水务局、市规划局等）

- 15.智能化安全生产监管。加快部署安全生产物联网，运用视频监控、射频技术（RFID）、北斗导航等技术，构建重点行业和企业远程在线监控体系。建设全市安全生产智能监管平台，依托鄂州电信运营商现有信息平台，构建安全生产基础信息、生产监管、安全生产标准化、应急救援等终端平台，完善应急救援体系。实现安全生产在线监控、自动报警、自动联锁，提高应对突发事件和安全事故的应急处置能力。（责任单位：市安监局，各区、开发区、街道办事处，相关企业）

- 四、信息惠民服务保障行动

- 16.加快智慧人社体系建设。建立完善网上办事服务平台，提供便捷高效的业务办理服务。建设基层经办服务平台，将服务下沉到乡镇人力资源服务网点、社区、村组，为基层业务经办提供便捷服务。探索建立全市统一基于社保卡生物识别身份的认证平台，实现高效便捷的服务与响应。构建起经办高效、管理规范、监控有力的信息系统，方便业务办理，提升服务体验。（责任单位：市人社局、市民政局、市卫计委等）

- 17.提升健康服务水平。建设远程医疗服务项目，促进医院系统之间的互联和信息共享。推进智慧健康建设，建立基于电子健康档案的公共服务信息系统。推进数字医院建设，提供电子病历、预约挂号、档案调阅等功能于一体的综合医疗服务，形成惠及全市的医疗健康基础信息服务平台。（责任单位：市卫计委、市发改委、市科技局、市食药监局等）

- 18.大力普及智慧教育。加快全市教育信息化应用数据中心、教学点远程教育同步课堂平台、网络视频会议系统建设，全市120多所教学点实现远程教育“同步课堂”全覆盖、360个教学班“班班通”全覆盖。开展信息化应用终端配备，为全市万名教师和15万名在校学生配备无线终端教学设备，实现无时无处不在的泛在教学。（责任单位：市教育局、市经信委、市城建委，各区、开发区、街道办事处）

- 19.优化智慧交通服务。建设智能交通管理平台，实现视频巡查、122指挥调度、勤务管理、违法抓拍、缉查布控、警情研判、公众服务的智能化、数字化和可视化，提升高速公路和城市道路交通智能化管理水平。建设交通实时监控系统，加强对危化物运行轨道的监控。建设智能调度平台，实现人员无缝换乘和车辆智能调度。完善道路运输综合信息服务中心功能，提供及时动态交通信息服务。加快交通物流信息平台、长江三江港区管理基地信息管理平台和梁子湖电子巡航系统建设，助力产业和地区发展。（责任单位：市交通局、市公安局、市国土资源局、市安监局、市规划局等）

- 20.加强智慧水务建设。建设水务计算机广域网，实现水利网络互联互通。建设信息资源共享平台，促进水务信息的全面汇集和共享。建立快速反应指挥调度平台，实现可视化、动态化、实时化调度管理。建设完善业务应用系统，业务应用支撑体系，完善防汛抗旱综合业务信息管理、水资源监测与管理、城乡集中供水综合信息管理和政务信息管理功能。（责任单位：市水务局、市国土资源局、市交通局、市气象局、市规划局等）

- 21.创新发展智慧旅游。建立包括智慧旅游、手机报和云号、12301呼叫中心、虚拟旅游体验、新媒体营销在内的智慧旅游项目，实现旅游数据集聚、整合、共享和处理。建设微景通项目，实现基础功能平台、微网订制和语音画册功能。（责任单位：市旅游局、市经信委、市国土资源局、市城建委、市交通局，市电信公司、市移动公司、市联通公司等）

- 22.搭建优质文化信息服务平台。完善数字农家书屋功能，提供丰富的数字文化信息服务。建设数字图书馆服务平台，建设电子阅览室、多媒体室，将移动图书站延伸至村组，实现数字资源的在线阅读和移动阅读。加快图书馆业务管理信息化建设，推进武汉城市圈公共图书馆通借通还信息系统建设，实现公共图书馆文献信息资源的整合、共建共享。建设基于全台网的新媒体节目生产发布平台和基于高清全台网架构上的新媒体节目生产发布平台，实现优势节目在移动终端的实时推送。（责任单位：市文体新广局、市广播电视台、市委网信办、市公安局等）

- 23.全面推进智慧城市建设。建设城市地下管线信息系统，完成主城区地下管线普查和信息系统建设。开展智慧鄂州时空信息云平台升级，提供数据服务、基础设施服务、软件功能服务和平台接口服务等四大类服务。开展智慧社区试点，构建智慧社区综合应用平台，整合社区管理、公共服务、便民服务等各类信息资源，打造集家居安防、远程医疗、智慧养老、信息服务为一体的智慧社区。（责任单位：市城建委、市城管局、市规划局、市房产局、市发改委、市经信委、市公安局、市民政局、市交通局、市园林局等）

- 五、互联网经济培育行动

- 24.培育新一代信息产业。支持云计算、大数据、物联网、移动互联等技术和服务在我市创新应用与融合发展。依托湖北梧桐湖软件产业园（东湖高新科技创意城），引进健康物联网、云计算服务、物联网信息服务、软件与信息外包服务相关企业，打造成为中国光谷软件与信息服务产业发展的重要基地。发展健康云，支持梧桐湖健康物联网项目建设，打造物联网健康产业集群。（责任单位：市经信委、市发改委、市招商局、市科技局、市交通局、市商务局、市卫计委等）

- 25.发展高端电子信息产业。大力引进集成电路、北斗导航、位置服务、特色软件等研发设计类企业，夯实电子信息产业发展基础。推进高端显示终端生产线建设，打造成为中部重要的显示面板生产基地。推进无线射频设备产业化，建设物联网设备制造基地。发展壮大新兴信息消费产业，加快以无线数字家庭产品为代表的智能终端研发及产业化，构建较完善的智能数字家庭产业链。（责任单位：市经信委、市发改委、市招商局、市科技局、市规划局，各区、开发区、街道办事处）

- 26.做大做强电子商务。依托葛店电子商务基地，继续引进国际国内知名物流企业落户鄂州，做大做强中部电商基地。发展具有本地产业特色的行业电子商务平台，支持钢铁、建材、生物医药、装备制造龙头企业建立行业商贸平台，提升重点行业产业链协同能力。推动电子商务进社区、进农村，积极发展跨境电商和移动电商，鼓励开展个人对企业、线上到线下等模式的商务活动。（责任单位：市商务局、市发改委、市招商局、市经信委、市交通局、市农委等）

- 27.培育“互联网+”创业创新。搭建大众创业、万众创新平台，建设10家以上众创空间和网络众创平台，为创业者提供低成本、便利化、全要素的服务。鼓励社会资本投资创业创新孵化器，建设5家以上中小微企业加速器，3家以上科技企业孵化器。发展开放式创新，推进企业技术中心、工程研究中心等创新主体利用互联网创新成果转化，每年实施创新成果转化项目10个以上。加快发展创业服务业，推广众包、用户参与设计合作模式，建立5家以上的合作平台。（责任单位：市发改委、市人社局、市招商局、市科技局、市经信委、市文体新广局、市广播电视台等）