# 区级、市直部门2022年城镇基础设施建设项目计划表

单位：万元

| 序号 | 市、区 | 部门 | 项目 个数 | 总投资 | 2022年计划 完成投资 | 2022年财政需求资金 |  |  |  | 备注 （页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021年欠付 | 2022年需求计划 |  | 2022年合计 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政 | 政府债券 |  |  |
| 总计 |  |  | 563 | 14218004.85 | 4272742.23 | 119647 | 1626025.73 | 1184593.33 | 2934466.06 |  |
| 一 | 市本级 | 小计 | 202 | 5304894 | 1079509 | 104847 | 350621.43 | 126500 | 581968 |  |
| 1 | 市本级 | 市住建局 | 38 | 2968555 | 515009 | 67070 | 166239 |  | 233309 | 9-12 |
| 2 |  | 市城管委 | 36 | 55135 | 23407 | 24958 | 23407 |  | 48365 | 12-16 |
| 3 |  | 市水利局 | 19 | 727082 | 98530 |  | 38822 |  | 38822 | 16-19 |
| 4 |  | 市交通运输局 | 15 | 648410 | 92021 | 12819 | 21390 | 11500 | 45709 | 19-21 |
| 5 |  | 市教育局 | 6 | 112929 | 41137 |  | 19500 | 9000 | 28500 | 21 |
| 6 |  | 市民政局 | 2 | 15800 | 4176 |  | 4176 |  | 4176 | 21-22 |
| 7 | 市本级 | 市机关事务中心 | 53 | 15131 | 11112 |  | 11112.18 |  | 11112 | 22-25 |
| 8 |  | 鄂州职业大学 | 2 | 5853 | 2753 |  | 2753 |  | 2753 | 25 |
| 9 |  | 市融媒体中心 | 4 | 1994 | 1494 |  | 1351.58 |  | 1351.58 | 25-26 |
| 10 |  | 市委党校 | 3 | 6060 | 2550 |  | 2550 |  | 2550 | 26 |
| 11 |  | 市文化和旅游局 | 3 | 15934 | 1634 |  | 1634.1 |  | 1634.1 | 26-27 |
| 12 |  | 市卫健委 | 5 | 207446 | 72660 |  | 6660 | 56000 | 62660 | 27-28 |
| 13 |  | 市纪委监委 | 1 | 9400 | 4000 |  | 4000 |  | 4000 | 28 |
| 14 |  | 市城控集团 | 2 | 45165 | 29026 |  | 23026.57 |  | 23026.57 | 28 |
| 15 |  | 市昌达公司 | 4 | 450000 | 160000 |  | 4000 | 50000 | 54000 | 28-29 |
| 16 |  | 其他 | 9 | 20000 | 20000 |  | 20000 |  | 20000 | 29 |
| 二 | 鄂城区 | 小计 | 61 | 2239418 | 478556 | 14800 | 84666 | 311500 | 410966 |  |
| 17 | 鄂城区 | 区委政法委 | 1 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 30 |
| 18 |  | 区教育局 | 3 | 4100 | 900 |  | 900 |  | 900 | 30 |
| 19 |  | 区民政局 | 2 | 43519 | 21775 |  | 1000 | 2000 | 3000 | 30-31 |
| 20 |  | 区住建局 | 16 | 232340 | 78886 | 14800 | 50686 | 35000 | 100486 | 31-32 |
| 21 |  | 区农业农村局 | 7 | 116180 | 43930 |  | 65 | 35000 | 35065 | 33 |
| 22 |  | 区卫健局 | 2 | 71685 | 14370 |  | 4370 | 10000 | 14370 | 33-34 |
| 23 |  | 区城管局 | 1 | 800 | 50 |  |  |  |  | 34 |
| 24 |  | 区乡村振兴局 | 1 | 500 | 500 |  | 500 |  | 500 | 34 |
| 25 |  | 区机关事务服务中心 | 2 | 1300 | 1300 |  | 1300 |  | 1300 | 34 |
| 26 |  | 区城投公司 | 11 | 1437734 | 235000 |  | 3500 | 174500 | 178000 | 34-35 |
| 27 | 鄂城区 | 市生态环境局 鄂城分局 | 1 | 12337 | 5745 |  | 1245 |  | 1245 | 35-36 |
| 28 |  | 西山街办 | 2 | 191369 | 21000 |  |  | 21000 | 21000 | 36 |
| 29 |  | 樊口街办 | 1 | 6900 | 6900 |  | 6900 |  | 6900 | 36 |
| 30 |  | 花湖开发区 | 11 | 119654 | 47200 |  | 13200 | 34000 | 47200 | 36-37 |
| 三 | 华容区 | 小计 | 96 | 859762.47 | 249427.5 |  | 234203.9 | 13430.6 | 247634.5 |  |
| 31 | 华容区 | 红莲湖管委会 | 12 | 131023.142 | 72500.64 |  | 72500.64 |  | 72500.64 | 38-45 |
| 32 |  | 华容镇 | 1 | 2720 | 1506 |  | 153 |  | 153 | 38-45 |
| 33 |  | 段店镇 | 2 | 5900 | 706.95 |  | 656.95 |  | 656.95 | 38-45 |
| 34 |  | 临江乡 | 3 | 657.21 | 552.81 |  | 262.81 |  | 262.1 | 38-45 |
| 35 |  | 蒲团乡 | 1 | 1474 | 818 |  | 818 |  | 818 | 38-45 |
| 36 |  | 区住建局 | 11 | 111720.64 | 26230 |  | 17799.4 | 8430.6 | 26230 | 38-45 |
| 37 | 华容区 | 区教育局 | 19 | 12954.29 | 6414.17 |  | 6414.17 |  | 6414.17 | 38-45 |
| 38 |  | 区交通局 | 2 | 17600 | 11400 |  | 11400 |  | 11400 | 38-45 |
| 39 |  | 区财政局 | 1 | 500 | 200 |  | 100 |  | 100 | 38-45 |
| 40 |  | 区消防大队 | 1 | 2300 | 1800 |  | 1800 |  | 1800 | 38-45 |
| 41 |  | 区文旅局 | 1 | 4543 | 2800 |  | 2800 |  | 2800 | 38-45 |
| 42 |  | 区农业农村局 | 1 | 15700 | 5000 |  | 0 | 5000 | 5000 | 38-45 |
| 43 |  | 区民政局 | 1 | 2000 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | 38-45 |
| 44 |  | 区城投 | 1 | 12005.48 | 2605.48 |  | 2605.48 |  | 2605.48 | 38-45 |
| 45 |  | 区卫健局 | 1 | 673.1 | 673 |  | 673 |  | 673 | 38-45 |
| 46 |  | 省交投鄂州公司 | 10 | 176986.938 | 36220.35 |  | 36220.35 |  | 36220.35 | 38-45 |
| 47 |  | 省联投华容公司 | 28 | 361004.67 | 78500 |  | 78500 |  | 78500 | 38-45 |
| 四 | 梁子 湖区 | 小计 | 26 | 394967.18 | 92738.83 |  | 11914.1 | 52862.73 | 64776.83 |  |
| 48 | 梁子 湖区 | 区住建局 | 2 | 33742.73 | 26742.73 |  | 0 | 16742.73 | 16742.73 | 46-49 |
| 49 |  | 区农业农村局 | 4 | 87100 | 7000 |  | 4000 | 3000 | 7000 | 46-49 |
| 50 |  | 区教育局 | 8 | 35710 | 5310 |  | 4190 | 1120 | 5310 | 46-49 |
| 51 |  | 区卫健局 | 1 | 27674.55 | 12000 |  | 0 | 12000 | 12000 | 46-49 |
| 52 |  | 其他 | 11 | 210739.9 | 42286.1 |  | 3724.1 | 20000 | 23724.1 | 46-49 |
| 五 | 葛店 开发区 | 小计 | 86 | 2261596 | 868147 |  | 704996 | 388100 | 1097296 |  |
| 53 | 葛店 开发区 | 葛店开发区管委会 | 86 | 2261596 | 868147 | 0 | 704996 | 388100 | 1097296 | 50-57 |
| 六 | 临空 经济区 | 小计 | 92 | 3157367.2 | 1504363.9 |  | 239624.3 | 292200 | 531824.3 |  |
| 54 | 临空 经济区 | 临空经济区管委会 | 92 | 3157367.2 | 1504363.9 | 0 | 239624.3 | 292200 | 531824.3 | 58-65 |