附2：

“数智统战”平台鄂州特色专区（鄂州市）建设项目概算表

| 序号 | 项目名称 | 费用对比(万元) |  | 概算调整 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 送审版 | 核定版 |  |
| 一 | 工程建设费用 | 178.14 | 173.97 | -4.17 |
| （一） | 软硬件产品购置费 | 75.28 | 64.21 | -11.07 |
| （二） | 软件开发费 | 100.58 | 107.83 | 7.25 |
| 1 | 系统门户 | 7.25 | 9.71 | 2.46 |
| 2 | 统战架构 | 8.42 | 11.17 | 2.75 |
| 3 | 统战队伍 | 4.53 | 6.31 | 1.78 |
| 4 | 阵地建设 | 8.94 | 8.74 | -0.20 |
| 5 | 基层案例 | 5.18 | 4.86 | -0.32 |
| 6 | 实践探索 | 4.66 | 4.37 | -0.29 |
| 7 | 工作落实 | 7.12 | 15.83 | 8.71 |
| 8 | 政治安排 | 7.25 | 6.80 | -0.45 |
| 9 | 无纸化会议 | 11.40 | 7.77 | -3.63 |
| 10 | 一图统揽 | 23.70 | 20.88 | -2.82 |
| 11 | 应用支撑 | 9.07 | 6.80 | -2.27 |
| 12 | 与省委统战部系统对接 | 2.04 | 3.06 | 1.02 |
| 13 | 与市城市数字公共基础平台对接 | 1.02 | 1.53 | 0.51 |
| （三） | 系统集成费 | 2.28 | 1.93 | -0.35 |
| 二 | 工程建设其他费 | 20.41 | 20.51 | 0.10 |
| 1 | 监理费 | 4.40 | 4.35 | -0.05 |
| 2 | 第三方软件测试费 | 2.01 | 2.16 | 0.15 |
| 3 | 等级保护测评费(三级) | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 4 | 商用密码应用安全性评估费（三级） | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| （四） | 项目总投资 | 198.55 | 194.48 | -4.07 |