附2：

鄂州市政务地图平台建设项目概算表

| 序号 | 项目名称 | 费用对比(万元) |  | 概算调整 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 送审版 | 核定版 |  |
| 一 | 软硬件产品购置费 | 16.00 | 24.12 | 8.12 |
| 1 | 硬件设备购置费 | 0.00 | 8.12 | 8.12 |
| 1.1 | SSL证书 | 0.00 | 4.76 | 4.76 |
| 1.2 | 部署、测试、调试及发布 | 0.00 | 3.36 | 3.36 |
| 2 | 产品软件购置费 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 2.1 | 数据库 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2.2 | 中间件 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 二 | 软件开发费 | 206.81 | 194.44 | -12.37 |
| 1 | 基础支撑能力 | 76.70 | 71.93 | -4.77 |
| 1.1 | 政务地图管理 | 15.88 | 15.88 | 0.00 |
| 1.2 | 政务数据集约管理系统 | 8.73 | 8.73 | 0.00 |
| 1.3 | 应用服务系统 | 7.62 | 7.62 | 0.00 |
| 1.4 | 政务地图智能问答 | 41.29 | 36.52 | -4.77 |
| 1.5 | 系统管理 | 3.18 | 3.18 | 0.00 |
| 2 | 一图三端 | 55.58 | 56.22 | 0.64 |
| 2.1 | 微信小程序 | 22.23 | 22.23 | 0.00 |
| 2.2 | PC端 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| 2.3 | 爱上鄂州APP | 6.35 | 6.99 | 0.64 |
| 3 | 业务梳理 | 19.40 | 15.24 | -4.16 |
| 4 | 第三方能力对接 | 55.13 | 51.05 | -4.08 |
| 4.1 | 事项系统对接 | 10.21 | 10.21 | 0.00 |
| 4.2 | 预约系统对接 | 8.17 | 8.17 | 0.00 |
| 4.3 | 排队叫号系统对接 | 8.17 | 8.17 | 0.00 |
| 4.4 | 大数据能力平台对接 | 8.17 | 8.17 | 0.00 |
| 4.5 | 时空数据平台对接 | 6.13 | 6.13 | 0.00 |
| 4.6 | 湖北省统一身份认证平台对接（PC模式） | 4.08 | 2.04 | -2.04 |
| 4.7 | 湖北省统一身份认证平台对接（移动小程序模式） | 4.08 | 2.04 | -2.04 |
| 4.8 | 第三方地图服务对接 | 4.08 | 4.08 | 0.00 |
| 4.9 | 集成新城葛店政务服务 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
| 三 | 系统集成费 | 5.62 | 5.82 | 0.20 |
| 四 | 预备费 | 0.00 | 3.90 | 3.90 |
| 五 | 其他费 | 19.55 | 19.70 | 0.15 |
| 1 | 安全等级测评费 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
| 2 | 第三方软件测试费 | 3.75 | 3.90 | 0.15 |
| 3 | 商用密码应用安全性评估费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 六 | 项目总投资 | 247.98 | 247.98 | 0.00 |