附2：

鄂州市智能网联汽车“车路云一体化”应用试点项目估算表

| 序号 | 项目或费用名称 | 审核前（万元） | 审核后万元） | 增减金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 9852.07 | 9163.28 | -688.79 |
| （一） | 道路（口）智能化设施改造 | 4249.94 | 4268.59 | 18.65 |
| 1 | 城市普通路口（中配） | 1677.84 | 1632.69 | -45.15 |
| 1.1 | 十字路口 | 905.83 | 880.03 | -25.80 |
| 1.1.1 | 南浦路 | 301.94 | 293.34 | -8.60 |
| 1.1.2 | 滨湖南路 | 362.33 | 352.01 | -10.32 |
| 1.1.3 | 凤凰大桥 | 60.39 | 58.67 | -1.72 |
| 1.1.4 | 武昌大道 | 181.17 | 176.01 | -5.16 |
| 1.2 | 丁字路口 | 772.01 | 752.66 | -19.35 |
| 1.2.1 | 古城路 | 360.27 | 351.24 | -9.03 |
| 1.2.2 | 滨湖北路 | 51.47 | 50.18 | -1.29 |
| 1.2.3 | 文星大道 | 51.47 | 50.18 | -1.29 |
| 1.2.4 | 鄂东大道 | 102.93 | 100.35 | -2.58 |
| 1.2.5 | 江碧路 | 154.40 | 150.53 | -3.87 |
| 1.2.6 | 南浦路 | 51.47 | 50.18 | -1.29 |
| 2 | ‌“五横三纵”主干道路大路口（低配） | 759.11 | 745.35 | -13.76 |
| 2.1 | 十字路口 | 365.00 | 358.55 | -6.45 |
| 2.1.1 | 创业大道 | 24.34 | 23.91 | -0.43 |
| 2.1.2 | 高新大道 | 73.00 | 71.71 | -1.29 |
| 2.1.3 | 江碧路 | 73.00 | 71.71 | -1.29 |
| 2.1.4 | 吴楚大道 | 194.66 | 191.22 | -3.44 |
| 2.2 | 丁字路口 | 394.11 | 386.80 | -7.31 |
| 2.2.1 | 吴楚大道 | 162.28 | 159.27 | -3.01 |
| 2.2.2 | 建设大道 | 23.19 | 22.76 | -0.43 |
| 2.2.3 | 旭光大道 | 92.73 | 91.01 | -1.72 |
| 2.2.4 | 樊川大道 | 46.36 | 45.50 | -0.86 |
| 2.2.5 | 武昌鱼路 | 23.19 | 22.76 | -0.43 |
| 2.2.6 | 沿江大道 | 46.36 | 45.50 | -0.86 |
| 3 | ‌高速路口-园博园-鄂州机场精品线路及“五横三纵”核心路段（高配） | 1812.99 | 1890.55 | 77.56 |
| 3.1 | 十字路口 | 946.33 | 980.53 | 34.20 |
| 3.1.1 | 鄂州大道 | 441.62 | 457.58 | 15.96 |
| 3.1.2 | 葛山大道 | 189.27 | 196.11 | 6.84 |
| 3.1.3 | 吴楚大道 | 315.44 | 326.84 | 11.40 |
| 3.2 | 丁字路口 | 866.66 | 910.02 | 43.36 |
| 3.2.1 | 葛山大道 | 108.33 | 113.75 | 5.42 |
| 3.2.2 | 吴楚大道 | 541.66 | 568.76 | 27.10 |
| 3.2.3 | 综保路 | 54.17 | 56.88 | 2.71 |
| 3.2.4 | 临空大道 | 54.17 | 56.88 | 2.71 |
| 3.2.5 | 鄂州大道 | 108.33 | 113.75 | 5.42 |
| （二） | 车路云一体化综合平台 | 2283.52 | 2122.00 | -161.52 |
| 1 | 车路云一体化核心控制平台 | 1000.00 | 950.00 | -50.00 |
| 2 | 车路云一体化数字可视化平台 | 800.00 | 703.00 | -97.00 |
| 3 | 车路云一体化市域管理平台 | 268.48 | 265.00 | -3.48 |
| 4 | 车路云一体化数智指挥系统 | 215.04 | 204.00 | -11.04 |
| （三） | 数据中心基础设施 | 2763.98 | 2218.06 | -545.92 |
| 1 | 数据中心算力资源 | 1882.00 | 1143.25 | -738.75 |
| 2 | 数据中心存储资源 | 881.98 | 1074.81 | 192.83 |
| （四） | 安全及密码设备 | 554.63 | 554.63 | 0.00 |
| 1 | 安全设备 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| 2 | 密码应用设备 | 104.63 | 104.63 | 0.00 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 926.00 | 617.00 | -309.00 |
| 1 | 项目管理费 | 96.28 | 93.32 | -2.96 |
| 2 | 工程建设监理费 | 172.66 | 101.43 | -71.23 |
| 3 | 项目建议书编制费 | 15.18 | 14.53 | -0.65 |
| 4 | 可行性研究报告编制费 | 30.40 | 29.08 | -1.32 |
| 5 | 工程设计费 | 240.57 | 98.72 | -141.85 |
| 6 | 造价咨询服务费 | 184.59 | 151.71 | -32.88 |
| 6.1 | 工程量清单编制费 | 42.56 | 31.29 | -11.27 |
| 6.2 | 控制价编制费 | 33.56 | 24.09 | -9.47 |
| 6.3 | 施工全过程造价控制费 | 72.33 | 70.12 | -2.21 |
| 6.4 | 竣工决算编制费 | 36.14 | 26.21 | -9.93 |
| 7 | 等级保护测评费 | 34.00 | 32.00 | -2.00 |
| 8 | 商用密码应用安全性评估费 | 45.00 | 40.00 | -5.00 |
| 9 | 第三方软件测试费 | 77.76 | 28.72 | -49.04 |
| 10 | 工程保险费 | 29.56 | 27.49 | -2.07 |
| 三 | 预备费 | 862.25 | 782.42 | -79.83 |
| 四 | 建设期利息（2.74%） | 405.00 | 357.57 | -47.43 |
| 五 | 总投资 | 12045.32 | 10920.27 | -1125.05 |