附件1

鄂州市城市停车场更新改造项目工程核定表

| 序号 | 工程或费用名称 | 核定前（万元） | 核定后（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 8207.9 | 6919.49 |
| 1 | 路面破损修复 | 3922.12 | 3200 |
| 2 | 路面刷黑 | 1751.11 | 1479.75 |
| 3 | 车位标线 | 163.47 | 138.14 |
| 4 | 出入口道闸 | 1497.6 | 1306.4 |
| 5 | 视频监控系统 | 468 | 426 |
| 6 | 标识标牌 | 405.6 | 369.2 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 716.32 | 559.86 |
| 1 | 建设单位管理费 | 124.63 | 97.23 |
| 2 | 工程建设监理费 | 147.93 | 129.29 |
| 3 | 项目建议书编制费 | 14 | 9.88 |
| 4 | 可行性研究报告编制费 | 28 | 19.76 |
| 5 | 工程设计费 | 204.27 | 177.6 |
| 6 | 工程保险费 | 24.62 | 21.1 |
| 7 | 造价咨询服务费 | 115.41 | 70 |
| 8 | 第三方检测费 | 57.46 | 35 |
| 三 | 基本预备费（8%） | 713.94 | 611.28 |
| 四 | 建设期利息（3%） | 360 | 290 |
| 五 | 总投资 | 9998.16 | 8380.63 |