附件1

S119路面品质提升工程（蒲团小港至蒲团街段）

工程核定表

| 序号 | 工程或费用名称 | 核定前（万元） | 核定后（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 1507.48 | 1431.1 |
| 1 | 路基工程 | 296.10 | 330.30 |
| 2 | 路面工程 | 1033.9 | 960.8 |
| 3 | 交通工程及沿线设施 | 97.52 | 90 |
| 4 | 专项费用 | 79.96 | 50 |
| 二 | 土地征用及拆迁补偿费 | 132.37 | 132.37 |
| 三 | 工程建设其他费用 | 171.06 | 147.37 |
| 1 | 建设项目管理费 | 93.50 | 70 |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 39.96 | 35 |
| 3 | 工程保通费 | 31.57 | 31.57 |
| 4 | 工程保险费 | 6.03 | 5.80 |
| 5 | 第三方检测费 | 0 | 5 |
| 四 | 预备费 | 162.98 | 96.59 |
| 五 | 总投资 | 1973.89 | 1807.43 |