鄂州发改审批〔2023〕386号

关于同意调整鄂州市地质灾害综合防治体系建设项目可行性研究报告的批复

鄂州市自然资源和规划局：

你局《关于申请变更（鄂州市地质灾害综合防治体系建设项目）可研批复相关内容的函》（〔2023〕1525号）及相关附件收悉。我委已于2023年11月8日以鄂州发改审批〔2023〕351号文批复该项目可行性研究报告，为保证项目顺利实施，原则同意调整鄂州市地质灾害综合防治体系建设项目投资规模、建设规模及内容，原可行性研究报告批复（鄂州发改审批〔2023〕351）废止。现就调整该项目可行性研究报告批复如下。

一、项目名称及代码：

项目名称：鄂州市地质灾害综合防治体系建设项目。

项目代码：2311-420704-04-01-492786。

- 二、建设地点：鄂州市全域。

- 三、建设规模及内容：

1、对鄂州市梁子湖区沼山环线地质灾害、庙岭镇岱家山滑坡等16个地质灾害项目实施综合治理工程；

2、对凤凰街道凤凰路南侧滑坡进行1处排危除险；

3、开展地质灾害监测台站建设工作，新建专业监测台站17处，改建监测台站24处。

四、总投资及资金来源：项目总投资估算28,989万元，其中工程治理28495万元，排危除险180万元，自动化监测台站建设314万元。资金来源为政府财政资金和拟申请国债资金。

- 五、建设工期：该项目建设工期12个月

请你单位接此批复后，请严格按照相关建设标准，组织编制项目建设初步设计报我委批准。

附件：工程招标审批部门核准意见

鄂州市发展和改革委员会

2023年11月11日

鄂州市发展和改革委员会             2023年11月11日印发

附：

鄂州市地质灾害综合防治体系建设项目

招投标意见表

| 序号 | 招标内容 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |
| 1 | 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 2 | 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 3 | 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 4 | 审计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 审批部门意见： 同意 请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。 ## 2023年11月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |