附表1.工业和生活水污染减排项目

| 序号 | 项目名称 | 组织督办 单位 | 责任单位 | 实施主体 | 设计处理能力（吨/日） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关停鄂州市城区生猪定点屠宰有限公司 | 市商务局 | 西山街办 | 武昌鱼集团 | ---- | 2015年6月 |
| 2 | 新建汀祖镇污水处理厂及配套管网 | 市住建委 | 鄂城区政府 | 汀祖镇政府 | 1500 | 2015年10月 |
| 3 | 新建燕叽镇污水处理工程（配套管网至城区污水处理厂） |  |  | 燕叽镇政府 | 2000 | 2015年10月 |
| 4 | 新建花湖开发区污水处理厂及配套管网 |  |  | 花湖管委会 | 5000 | 2015年10月 |
| 5 | 新建红莲湖污水处理厂及配套管网 |  | 华容区政府 | 红莲湖管委会 | 7000 | 2015年10月 |
| 6 | 新建段店镇污水处理厂及配套管网 |  |  | 段店镇政府 | 1000 | 2015年10月 |
| 7 | 新建华容区污水处理工程（配套管网至葛店开发区污水处理厂处理） |  |  | 华容区政府 | 5000 | 2015年10月 |
| 8 | 新建涂家垴镇污水处理厂及配套管网 |  | 梁子湖区 政府 | 涂家垴镇政府 | 500 | 2015年6月 |
| 9 | 新建涂家垴镇117个生活污水处理站及配套管网工程 |  |  |  | 1260 | 2015年6月 |
| 10 | 新建东沟镇污水处理厂及配套管网 |  |  | 东沟镇、梁子镇政府 | 1500 | 2015年6月 |
| 11 | 新建沼山镇污水处理厂及配套管网 |  |  | 沼山镇政府 | 1500 | 2015年6月 |
| 12 | 新建鄂州市梧桐湖新城污水处理厂及配套管网 |  |  | 梁子湖区政府 | 2000 | 2015年10月 |
| 13 | 改造梁子岛污水处理厂及配套管网（进水量达到设计规模的75%） |  |  | 梁子镇政府 | 1300 | 2015年6月 |
| 14 | 改造葛店开发区污水处理厂及配套管网（进水量达到设计规模的75%） |  | 葛店开发区 管委会 | 葛店开发区管委会 | 20000 | 2015年10月 |
| 15 | 完成鄂州市开发区樊口污水处理厂配套管网建设（进水量达到设计规模的75%） |  | 鄂州开发区 管委会 | 鄂州开发区管委会、市污水处理公司 | 10000 | 2015年6月 |

附表2.全市2015年规模化畜禽养殖场（养殖小区）减排项目

| 序号 | 企业名称 | 养殖种类 | 出栏量 | 组织督办 单位 | 责任单位 | 实施主体 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄂州市鄂城区长港镇港牧生态养殖专业合作社 | 生猪 | 1000 | 市环保局 市农委 （沼气设施） | 鄂城区 政府 | 养殖场业主 | 2015年10月 |
| 2 | 鄂州市牌楼养殖场 | 生猪 | 1000 |  |  |  | 2015年10月 |
| 3 | 鄂州市鑫旺生态农场 | 肉牛 | 200 |  |  |  | 2015年10月 |
| 4 | 鄂州市汀祖刘畈村上畈养殖场 | 生猪 | 1000 |  |  |  | 2015年10月 |
| 5 | 鄂州市汀祖镇桂花村龙转头养猪场 | 生猪 | 1200 |  |  |  | 2015年10月 |
| 6 | 鄂州市鄂城区杨叶镇汇明生猪养殖专业合作社 | 生猪 | 2000 |  |  |  | 2015年10月 |
| 7 | 湖北富红隆嘉禽业有限公司 | 蛋鸡 | 10000（存栏） |  | 华容区 政府 |  | 2015年10月 |
| 8 | 黄如起 | 蛋鸡 | 50000（存栏） |  |  |  | 2015年10月 |
| 9 | 刘祖国猪场 | 生猪 | 1200 |  |  |  | 2015年10月 |
| 10 | 鄂州市华容区段店镇六丰生态养殖场（上湖养殖场） | 生猪 | 1000 |  |  |  | 2015年10月 |
| 11 | 湖北永庆畜牧养殖有限公司 | 生猪 | 3000 |  |  |  | 2015年10月 |
| 12 | 鄂州市蒲团乡山林生态养殖场 | 蛋鸡 | 15000（存栏） |  |  |  | 2015年10月 |
| 13 | 蒲团红梅生态养殖场 | 生猪 | 1500 |  |  |  | 2015年10月 |
| 14 | 鄂州蒲团永旺养殖农业合作社 | 蛋鸡 | 10000（存栏） |  |  |  | 2015年10月 |

| 序号 | 企业名称 | 养殖种类 | 出栏量 | 组织督办 单位 | 责任单位 | 实施主体 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 艾金权养殖场 | 生猪 | 1480 | 市环保局 市农委 （沼气设施） | 梁子湖区 政府 | 养殖场业主 | 2015年10月 |
| 16 | 鄂州市沼山镇夏咀村胡自平养殖场 | 蛋鸡 | 20000（存栏） |  |  |  | 2015年10月 |
| 17 | 鄂州市梁子湖区华宇养殖场 | 生猪 | 1500 |  |  |  | 2015年10月 |
| 18 | 鄂州市梁子湖区早容养殖专业合作社 | 生猪 | 2500 |  |  |  | 2015年10月 |
| 19 | 陈子云绿岛养殖场 | 蛋鸡 | 30000（存栏） |  |  |  | 2015年10月 |
| 20 | 鄂州市敏宏种养殖农民专业合作社 | 生猪 | 1000 |  | 西山 街办 |  | 2015年10月 |
| 21 | 鄂州市星鑫养殖专业合作社 | 生猪 | 3500 |  |  |  | 2015年10月 |

附表3.水产养殖结构调整项目

| 序号 | 项目名称 | 组织督办单位 | 责任单位 | 实施主体 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除七渍湖养殖场5000亩水产养殖围网 | 市水产局 | 华容区政府 | 华容区政府 | 2015年10月 |
| 2 | 拆除梁子湖水产养殖专业户10000亩水产养殖围网 |  | 梁子湖区政府 | 梁子湖区政府 | 2015年10月 |
| 3 | 拆除涂镇湖渔场10000亩水产养殖围网 |  |  |  |  |

附表4.全市2015年二氧化硫减排项目

| 序号 | 项目名称 | 组织督办单位 | 责任单位 | 实施主体 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司程潮铁矿120万吨球团烟气脱硫改造和取消旁路 | 市环保局 | 武钢矿业公司 | 程朝铁矿 | 2015年3月 |
| 2 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司鄂州球团厂500万吨新建脱硫设施和取消旁路 |  |  | 鄂州球团厂 | 2015年6月 |
| 3 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司1#92平米烧结机新建脱硫设施和取消旁路 |  | 鄂钢公司 | 鄂钢公司 | 2014年12月 |
| 4 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司2#92平米烧结机新建脱硫设施和取消旁路 |  |  |  | 2014年12月 |
| 5 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司94平米烧结机取消旁路 |  |  |  | 2015年6月 |
| 6 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司1#260平米烧结机取消旁路 |  |  |  | 2015年6月 |
| 7 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司2#260平米烧结机取消旁路 |  |  |  | 2015年6月 |
| 8 | 淘汰鄂州德胜钢铁有限公司1#40平米烧结机 | 市经信委 | 鄂城区政府 | 鄂城区政府 | 2015年6月 |
| 9 | 淘汰鄂州鸿泰钢铁有限公司1#36平米烧结机 |  | 华容区政府 | 华容区政府 | 2015年6月 |
| 10 | 淘汰鄂州鸿泰钢铁有限公司2#36平米烧结机 |  |  |  |  |

附表5.全市2015年氮氧化物减排项目

| 序号 | 减排项目(工程) | 组织督办单位 | 责任单位 | 实施主体 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司1#330MW机组新建SCR烟气脱硝工程 | 市环保局 | 湖北能源集团 | 鄂电 | 2014年6月 |
| 2 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司2#330MW机组新建SCR烟气脱硝工程 |  |  | 鄂电 | 2014年6月 |
| 3 | 湖北能源集团葛店发电有限公司4#650MW机组新建SCR烟气脱硝工程 |  |  | 葛电 | 2013年12月 |
| 4 | 湖北世纪新峰雷山水泥有限公司1#2500吨熟料/日生产线新建SNCR烟气脱硝设施工程 |  | 世纪新峰 | 世纪新峰 | 2014年10月 |
| 5 | 湖北世纪新峰雷山水泥有限公司2#4000吨熟料/日生产线新建SNCR烟气脱硝设施工程 |  |  |  | 2014年10月 |
| 6 | 实施尾气排放强制检测制度，检测率达到80%；基本淘汰2005年以前注册运营的“黄标车 | 市公安局 | 市交警支队 | 市交警支队 | 2015年10月 |