鄂州发改农经〔2018〕61号

关于湖北省鄂州市梁子湖水系连通工程

可行性研究报告的批复

市水务局：

你局《关于请求对湖北省鄂州市梁子湖水系连通工程可行性研究报告批复的函》（鄂州水务函〔2018〕66号）及相关附件均悉。经研究，我委同意湖北省鄂州市梁子湖水系连通工程可行性研究报告（项目代码2018-420700-76-01-010100)。现批复如下：

一、工程建设的必要性

梁子湖流域地处长江中游南岸，鸭儿湖原是梁子湖子湖之一，1958年堵筑南塘口后（已于1965年建闸），遂与梁子湖分离，变成独立湖泊。历经1970年前后的围湖垦殖，鸭儿湖被分割成多处互不相连的水体，存留水面较大的有武四湖、红莲湖、严家湖和梧桐湖（跨界湖）等。目前，鸭儿湖区域水系存在湖面萎缩、容积减少，湖泊分割、水体流动性差、自净能力微弱，水生生物生存空间压缩、水生生物种类减少、生态环境破坏，汛期防洪排涝压力大，区域生态产品、生态文化发展滞后等突出问题。本次水系连通工程为梁子湖综合治理规划“一主两翼多支”水网的西翼通道，是改善鸭儿湖区域水生态环境的绿色工程，是贯彻落实新时代中国特色社会主义坚持人与自然和谐共生发展理念的具体实践，是推动长江大保护、水生态文明建设和区域乡村振兴的实际需要。因此，实施梁子湖-梧桐湖-红莲湖-五四湖水系连通工程是十分必要的。

二、工程建设目标

（一）水质目标：根据《湖北省水功能区划》、《鄂州市水功能区划》，梧桐湖开发利用程度不高，划为保留区，水质管理目标为Ⅲ类；红莲湖具有一定开发程度，水功能区划一级为开发利用区，水质管理目标为Ⅲ类；五四湖、四海湖开发利用程度不高，划为保留区，水质管理目标为Ⅲ类。

（二）防洪目标：本次拟通过水系连通工程实现鸭儿湖水系与梁子湖其它水系分区排水，充分利用樊口二站建成后的提排能力，优先排除鸭儿湖水系洪水，将《梁子湖水利综合治理规划》中梧桐湖、红莲湖的防洪标准由分洪防御50年一遇洪水提高至不分洪防御50年一遇洪水标准。

三、工程建设任务及主要建设内容

（一）工程任务：以生态任务为主，即恢复梁子湖-梧桐湖-红莲湖-大头海-五四湖湖泊自然连通、增强水体交换能力、改善鸭儿湖区域水系水质，恢复湖泊生态功能，促进流域生态修复重建；兼具防洪、通航任务。

（二）主要建设内容：新建梁子湖-梧桐湖连通工程，其中新建连通渠道1.91km，新建节制闸1座，新建桥梁3座；新建梧桐湖-红莲湖连通工程，其中新建连通渠道1.3km，新建节制闸1座，新建桥梁1座，实施退渔还湖540亩；新建红莲湖-大头海连通工程，其中新建连通渠道1.3km。

# 四、工程投资及资金来源

工程估算总投资4.94亿元。资金来源为申请中央补助资金和地方配套投资。

五、施工工期

- 本工程施工总工期为24个月。

六、项目法人

- 本工程项目法人为鄂州市水务局。

- 请你局严格落实环保、土地、规划等相关政策，加强项目组织管理，规范执行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制，加强基建财务管理，严格控制工程投资。

附件：鄂州市农业基本建设投资项目招投标事项核准表

鄂州市发展和改革委员会

2018年3月9日

鄂州市发展和改革委员会             2018年3月9日印发

附件

| 鄂州市农业基本建设投资项目招投标事项核准表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称：湖北省鄂州市梁子湖水系连通工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用 招标方式 |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |
| 勘察 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 建筑 工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 安装 工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 主要 设备 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 重要 材料 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 其他 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 审批部门核准意见说明： 核 准 请严格按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批部门盖章 2018年3月9日 |  |  |  |  |  |  |  |