鄂州发改投资〔2018〕278号

关于鄂州市洋澜湖游园（镜园）改造工程

可行性研究报告的批复

鄂州市政府投资工程管理中心：

你单位《关于审批<鄂州市洋澜湖游园（镜园）改造工程项目可行性研究报告>的请示》（鄂州工管中心文〔2018〕93号）及项目建议书文本已收悉。根据专家评审意见（鄂州工程咨询〔2018〕28号），经研究，现将该项目可行性研究报告批复如下：

一、项目名称和代码：

项目名称：鄂州市洋澜湖游园（镜园）改造工程。

项目代码：[2018-420704-50-01-024664](http://www.hbtzls.gov.cn:8083/tzxmapp/pages/addition/approve/approvaloperation/javascript:void(0);)

二、建设必要性：为美化城市环境，丰富城区内的旅游资源，加快园林城市建设的步伐，促进城市经济发展，同意你单位建设鄂州市洋澜湖游园（镜园）改造工程。

三、建设地点：鄂州市滨湖北路与滨湖西路交界处，洋澜湖西岸。

四、建设规模及内容：该项目占地面积20亩，主要包括土方工程约6500立方米、花岗岩铺装约3723平方米、建构筑物约150平方米、景观小品（景墙、挡墙、座凳等）约493平方米、水电安装等配套工程约16790平方米、种植乔木465株、绿化面积约8300平方米。

五、项目总投资及资金来源：项目总投资约1193.41万元，其中：工程费944.33万元，工程建设其他费160.68万元，基本预备费88.40万元。资金来源为政府投资。

六、建设工期：该项目建设工期4个月。

接文后，请严格按照相关建设标准，委托有资质的单位编制工程初步设计报我委审批。

附：工程招标审批部门核准意见

鄂州市发展和改革委员会

2018年10月9日

抄送：市城建委、国土局、环保局、规划局

鄂州市发展和改革委员会 2018年10月9日印发

工程招标审批部门核准意见

建设单位:鄂州市政府投资工程管理中心

项目名称:鄂州市洋澜湖游园（镜园）改造工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招标范围 | | 招标组织形式 | | 招标方式 | | 不采用  招标方式 |
| 全部  招标 | 部分  招标 | 自行  招标 | 委托  招标 | 公开  招标 | 邀请  招标 |
| 勘察 | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| 设计 | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| 主要设备 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 重要材料 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 其它 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 审批部门核准意见：  同意  请严格按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。  审批部门盖章  2018年10月9日 | | | | | | | |