鄂州发改审批〔2021〕344号

关于鄂州市受污染耕地安全利用项目

可行性研究报告的批复

鄂州市生态环境局：

报送的《关于申请审批<鄂州市农用地土壤污染调查项目可行性报告>的函》（鄂州环函〔2021〕49号）及其附件和《湖北省生态环境保护“十四五”规划》收悉，根据专家评审意见（鄂州工程咨询〔2021〕156号），经研究，现将主要内容批复如下：

一、项目名称及代码：

项目名称：鄂州市受污染耕地安全利用项目

项目代码：2112-420700-04-01-323735

二、建设必要性：为进一步摸清鄂州市农用地土壤污染情况以及污染特征、污染来源，为农用地的安全利用提供详实的数据支撑，解决生态安全问题，改善农用地质量，提高农作物产量。

三、建设地点：鄂州市鄂城区、梁子湖区。

四、建设规模及内容：实施4439亩重金属污染耕地安全利用，包括鄂城区1047亩，梁子湖区3392亩，共涉及两区的5个乡镇，包括鄂城区汀祖镇(1042亩）、鄂城区泽林镇(5亩）、梁子湖区太和镇（1705亩）、梁子湖区涂家垴镇(846亩）、梁子湖区沼山乡(841亩)。2022年首先实施小试验证和中试试验，筛选出适合项目区土壤性质且能够解决Cd、Pb复合污染的技术模式；2023年根据小试和中试推选出的安全利用技术模式，实施大范围推广应用。在项目实施中和实施后对区域内土壤pH、重金属有效态及农作物中重金属全量进行监测评估。

五、总投资及资金来源：总投资预算1498.31万元，其中安全利用工程费用1224.02万元，小试试验费63.96万元，中试试验费121.44万元，设计及其他费用88.89万元。资金来源为中央财政资金和地方政府投资。

六、建设工期：24个月。

接文后，请严格按照相关建设标准，组织编制项目初步设计报我委审批。

附件:工程招标审批部门核准意见

鄂州市发展和改革委员会

2021年12月31日

鄂州市发展和改革委员会         2021年12月31日印发

附件：

工程招标审批部门核准意见

建设单位：鄂州市生态环境局

项目名称：鄂州市受污染耕地安全利用项目

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用 招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 设备采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要材料 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招投标行为。 盖 章 2021年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |