鄂州发改审批〔2023〕63号

关于鄂州市交通提升工程（葛山大道交通

提升、滨湖南路续建、鄂州大学南门人行道改造）可行性研究报告的批复

鄂州市政府投资工程管理中心：

你中心《关于审批<鄂州市交通提升工程（葛山大道交通提升、滨湖南路续建、鄂州大学南门人行道改造）可行性研究报告>的请示》(鄂州工管中心文〔2022〕39号)及附件收悉。根据专家评审意见（鄂州工程咨询〔2022〕94号），经研究，现批复如下：

一、项目名称及代码：

项目名称：鄂州市交通提升工程（葛山大道交通提升、滨湖南路续建、鄂州大学南门人行道改造）

项目代码：2204-420700-04-01-186831

二、项目建设的必要性

该项目的建设是消除葛山大道安全隐患，保障人民生命财产安全的需要，是规范居民习惯，提升安全意识的需要，是改善投资环境和生活环境的需要，是践行人民城市人民建，人民城市为人民理念的重要举措，是推动街道人性化转型，构建街道全要素，塑造高质量公共空间和复兴街道生活的需要。

三、项目建设地点：鄂城区凤凰街道、临空经济区新庙镇

四、建设规模及内容：

葛山大道交通提升工程位于鄂州市区，内容主要分为三项：

1、葛山大道交通提升

葛山大道是鄂黄长江大桥的南岸接线道路。实施范围北起鄂东大道，南至鄂州大道，长度约6km。交通提升的主要内容包括标线重新施化、标牌新建、信号灯和监控设施设计、护栏、路口高杆灯照明等。

2、滨湖南路续建

滨湖南路续建段西起滨湖东路，南至葛山大道，工程全长约580m，对现状道路改造提升交通通行能力。

3、鄂州大学南门人行道改造

对滨湖南路（鄂州大学南门至文苑路范围）北侧的人行道进行恢复，长度约290m。

五、总投资及资金来源：工程总投资2454.02万元，其中工程费用1944.15万元（葛山大道交通提升1576.54万元、滨湖南路续建268.17、鄂州大学南门人行道改造99.44万元）、工程建设其他费用393.01万元、预备费116.86万元。资金来源为政府投资。

六、建设工期：3个月。

接文后，请严格按照相关建设标准，组织编制工程初步设计报我委审批。

附：工程招标审批部门核准意见

鄂州市发展和改革委员会

2023年2月27日

抄送：市财政局、自然资源和规划局、生态环境局、住房和城

乡建设局、统计局、公共资源交易中心

鄂州市发展和改革委员会 2023年2月27日印发

工程招标审批部门核准意见

建设单位:鄂州市政府投资工程管理中心

项目名称:鄂州市交通提升工程（葛山大道交通提升、滨湖南路续建、鄂州大学南门人行道改造）

招标范围	招标组织形式	招标方式	不采用

招标方式
全部

招标	部分

招标	自行

招标	委托

招标	公开

招标	邀请

招标
勘察	√
√	√
设计	√
√	√
建筑工程	√
√	√
安装工程	√
√	√
监理	√
√	√
主要设备	√
√	√
重要材料	√
√	√
其它	√
√	√
审批部门核准意见：

同意。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

审批部门盖章

2023年2月27日