鄂州发改审批〔2020〕168号

关于鄂州市文苑路道路改造工程

可行性研究报告的批复

鄂州市政府投资工程管理中心：

你中心《关于审批<鄂州市文苑路道路改造工程可行性研究报告>的请示》（鄂州工管中心文〔2020〕36号）及其附件收悉。根据专家评审意见（鄂州工程咨询〔2020〕28号），经研究，现将该项目可行性研究报告批复如下：

一、项目名称及代码：

项目名称：鄂州市文苑路道路改造工程

项目代码：2020-420704-48-01-029083

二、项目建设的必要性

为进一步改善交通环境，提高道路通行能力，促进区域经济发展，同意你单位建设鄂州市文苑路道路改造工程。

三、项目建设地点：位于鄂州市鄂城区，北起学府路，南至吴都大道。

四、建设规模及内容：该项目全长1700米，滨湖南路至寿昌大道路段路幅宽20米，其余路段路幅宽35米，为城市次干路。主要建设内容包括：机动车道、非机动车道刷黑改造，人行道修补改造，交通标线粉刷，检查井、雨水口提升加固更换，文苑路与学府路道口信号灯及电子警察新增等。

五、总投资及资金来源：项目估算总投资1971.36万元，其中：工程费1467.76万元，工程建设其他费324.39万元，预备费179.21万元。资金来源为政府投资。

六、建设工期：该项目建设工期为5个月。

接文后，请严格按照相关建设标准，组织编制工程初步设计报我委审批。

附:工程招标审批部门核准意见

鄂州市发展和改革委员会

2020年6月24日

抄送：市财政局、自然资源和规划局、生态环境局、住房和

城乡建设局、统计局、公共资源交易中心

鄂州市发展和改革委员会 2020年6月24日印发

工程招标审批部门核准意见

建设单位:鄂州市政府投资工程管理中心

项目名称:鄂州市文苑路道路改造工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招标范围 | | 招标组织形式 | | 招标方式 | | 不采用  招标方式 |
| 全部  招标 | 部分  招标 | 自行  招标 | 委托  招标 | 公开  招标 | 邀请  招标 |
| 勘察 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 主要设备 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 重要材料 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 其它 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 审批部门核准意见：  同意。  请严格按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。  审批部门盖章  2020年6月24日 | | | | | | | |