鄂州发改审批〔2023〕373号

关于城区防洪排江港道提升工程

可行性研究报告的批复

鄂州市政府投资工程管理中心：

你单位《关于审批<城区防洪排江港道提升工程可行性研究报告>的请示》(鄂州工管中心文〔2023〕120号)及《城区防洪排江港道提升工程可行性研究报告》等附件收悉。经研究，原则同意《城区防洪排江港道提升工程可行性研究报告》。现批复如下：

一、项目名称及代码：

项目名称：城区防洪排江港道提升工程

项目代码：2311-420704-04-01-935293

二、项目建设的必要性：

城区防洪排江港道提升工程是提高鄂州市中心城区城市排涝的需要，是建设美丽鄂州、助力湖北长江经济带建设的具体措施，也是土地开发、改善投资环境的需要。

三、项目建设地点：鄂州市鄂城区五丈港、小桥港和洪港。

- 四、建设规模及内容：五丈港清淤疏浚，边坡护砌，港宽20米，长约1020米，洪港新建2×BH=5000×2000箱涵，长约1030米，小桥港清淤疏浚，边坡护砌，港宽20米，长约3200米，新建泵闸，流量为20㎥/s。

五、总投资及资金来源：本项目建设总投资32997.13万元，其中工程费用28110.8万元，工程建设其他费用2442.1万元，工程预备费2444.23万元。资金来源为政府资金。

六、建设工期：十二个月。

接文后，请严格按照相关建设标准，组织编制工程初步设计报我委审批。

附：工程招标审批部门核准意见

鄂州市发展和改革委员会

2023年11月9日

抄送：市财政局、自然资源和规划局、生态环境局、住房和城

乡建设局、统计局、公共资源交易中心

鄂州市发展和改革委员会            2023年11月9日印发

工程招标审批部门核准意见

建设单位:鄂州市政府投资工程管理中心

项目名称:城区防洪排江港道提升工程

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用 招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |
| 勘察 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 设备 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 重要材料 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 运行维护 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 审批部门核准意见： 同意。 请严格按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。 审批部门盖章 2023年11月9日 |  |  |  |  |  |  |  |